三明市  明溪县

“十四五”水安全保障规划

明溪县水利局

二〇二二年八月

目 录

前    言

第一章 水安全保障现状	1

（一）“十三五”时期取得的主要成就	1

（二）主要指标完成情况	10

（三）现状存在的主要问题	10

第二章 面临形势	15

（一）新时代治水主要矛盾的深刻变化与治水思路转变对水利发展提出新要求	15

（二）水利改革发展总基调提出新要求	15

（三）新时代支持革命老区振兴发展提出新要求	16

（四）建设国家生态文明试验区提出新要求	17

（五）明溪县全方位推进高质量发展超越提出新要求	18

第三章  总体要求	20

（一）指导思想	20

（二）基本原则	20

（三）发展目标	22

第四章 主要任务	26

（一）补齐短板，构建安全可靠的基础设施体系	26

（二）点面结合，构建管用高效的行业监管体系	34

（三）提升能力，推动治水管水水平提档升级	36

（四）多边发力，推动水安全保障项目与行业能力建设	39

第五章 投资估算和资金筹措	44

（一）测算依据	44

（二）投资规模	44

（三）投资结构	45

（四）资金筹措	45

（五）项目实施计划	45

第六章 保障措施	47

（一）加强组织领导	47

（二）落实责任分工	47

（三）保障资金落实	47

（四）做好前期规划	48

（五）深入宣传引导	48

（六）建立考评机制	48

附表	49

前    言

明溪旧称归化，县域位于三明市中部、武夷山脉东南麓。全县总面积1730km2，辖4镇5乡，2020年末总人口11.8万人。2020年全县实现国内生产总值（GDP）111亿元，同比增长4.0%，农林牧渔业总产值34.93亿元，同比增长4.4%，规模以上工业总产值153.02亿元，同比增长6.5%，经济社会呈现“稳中有进、稳中向好、稳中提质”的良好发展态势。

明溪县属中亚热带季风区，年平均气温18.4℃，年平均降雨量1887.5mm，年平均无霜期267天。明溪自然生态优越，全县森林覆盖率达81.96%，境内生态系统完善，生物多样性丰富，是国家生态文明建设示范县、国家级生态示范区。

“十三五”以来，我县水利部门深入贯彻落实习近平总书记关于治水工作的重要论述和重要指示批示精神，按照党中央、国务院、水利部、省市县等各级政府的重大决策部署，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚持水利改革发展总基调，围绕完善防洪排涝安全体系、水资源保障体系和水生态安全体系，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，在科学论证的前提下，集中力量建设一批打基础、管长远、促发展、惠民生的水利工程，着力增强水安全保障能力和水利服务能力。较好的完成了“十三五”规划确定的目标任务。

“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程

的开局起步期，也是明溪县加快经济社会建设、全方位推动高质量发展超越的关键期。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的十九大提出的“两步走”战略目标，全面落实新发展理念和中央治水思路，坚定不移践行“水利工程补短板，水利行业强监管”的改革发展总基调，推进完善水利基础设施网络，更好满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的需求，为全县经济高质量发展和生态文明建设提供有力支撑。

根据福建省“十四五”水安全保障规划和三明市“十四五”水安全保障规划的总体部署与要求，县水利局组织编制明溪县“十四五”水安全保障规划报告，充分听取各方意见，全面总结评估水利发展“十三五”规划实施情况，认真分析水利改革发展面临的形势，深入学习领悟习近平总书记新时期治水思路，贯彻落实新时期水利改革发展总基调，编制完成了《三明市明溪县“十四五”水安全保障规划》。报告明确了今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，制定了“补齐短板，构建安全可靠的基础设施体系”“点面结合，构建管用高效的行业监管体系”、“提升能力，推动治水管水水平提档升级”“多边发力，推动水安全保障项目与行业能力建设”的规划任务，提出了供水保障能力建设工程、防洪提升工程、河湖生态保护与修复工程、水利信息化工程、水利行业监管行动、水管理能力提升行动等重大工程和制度建设的内容。本规划是指导我县今后五年水利改革发展的重要依据。

- 第一章 水安全保障现状

“十三五”期间，我县深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和各级政府部署要求，围绕完善防洪排涝安全体系、水资源保障体系和水生态安全体系，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，在科学论证的前提下，集中力量建设一批打基础、管长远、促发展、惠民生的水利工程，着力增强水安全保障能力和水利服务能力。

（一）“十三五”时期取得的主要成就

五年来，在县委、县政府的正确领导下，高度重视水利工作。防洪排涝、水源供水、节水灌溉、安全饮水等水利基础设施全面加强；生态水系、电站生态改造、水土保持等水生态安全保护体系不断完善；河湖长制管理、水资源监管考核等制度及管理体制改革加快推进，为我县经济社会的可持续发展提供了有力保障。

### 1.防洪排涝安全体系进一步完善

以堤防建设为重点，充分发挥蓄水工程的调洪作用，构筑“上调下防，库堤结合，疏挡并举，滞泄并重”的河流防洪排涝安全体系，保障区域流域防洪排涝安全。

一是继续推进重点河段防洪工程的开工建设，进一步提高流域防灾减灾能力。“十三五”期间，闽江上游沙溪流域防洪四期（明溪段）等重点防洪工程持续推进，项目总投资1.86亿元。“十三五”期间完成投资1.18亿元，共建设瑶奢、梓口坊及王陂3个堤段堤防总长9.5km，建设排涝涵洞21座。将吉口台商投资工业园区防洪标准提高至30年一遇，王桥、王陂段防洪标准提高至20年一遇，梓口坊段防洪标准提高至10年一遇。流域防洪能力显著提升。

二是继续推进中小河流重点河段治理工程，实施金溪、沙溪流域水系综合整治，治理河段防洪排涝能力得到显著提升，供水条件和人居环境得到明显改善。中小河流综合治理工程建设完成夏阳溪、胡贡溪、中溪溪、夏坊溪、城岚溪河道治理工程、渔塘溪黄丰板河段的建设实施，累计完成河道治理31.4 km，完成堤坊建设13 km，护岸5.32km，完成投资 28000 万元。

三是持续加强山洪灾害防御体系建设。“十三五”期间，进一步完善山洪灾害监测预警系统，强化信息共享和综合应用，扩大预警信息覆盖面。开展山洪灾害综合保障体系建设，增强重点地区应急抢险救援能力。加大重点山洪沟防洪治理力度，采取综合治理措施，进一步提高抗灾水平。基本建成非工程措施与工程措施相结合的山洪灾害综合防治体系。按照省上防汛抗旱指挥系统（二期）工程的部署，继续推进系统升级改造工作，不断提高现代化和信息化水平，满足防汛抗旱保安的需求。

### 2.水资源保障体系加快完善

以蓄水工程为支撑，推进节水供水重大水利工程建设，坚持人工连通与恢复自然连通相结合，构建分区配置、南北相接、纵横相济的水资源配置格局，提高水资源水环境承载能力，保障供水安全。

一是重大水库蓄水工程建设顺利完工。“十三五”期间，完成明溪县黄沙坑水库工程建设，目前已下闸蓄水进入运行管理阶段，新建水库总库容1717万m3。项目总投资3.4亿元，“十三五”期间计划投资3.25亿元，完成投资3.25亿元。

二是重要自来水厂工程建设有序推进。“十三五”期间，实施明源自来水厂工程及其配套管网项目，新建日供水规模5.0 m3/d的水厂一座，铺设供水管道46km。项目总投资0.83亿元，“十三五”期间计划投资0.83亿元，完成投资0.30亿元。

三是农村饮水安全巩固提升工程全面推进。“十三五”期间，通过工程改造、升级、配套、联网等方式，进一步提高农村自来水普及率、水质合格率和供水保证率。通过延伸城区供水管网，扩大供水范围，改善农村供水条件。在人口相对集中、有水源条件的地区，兴建一批跨村镇联片规模化集中供水工程，推进联村并网集中供水。实施小型集中供水和分散式供水工程的标准化改造。加强农村饮用水水源保护，加强水质检测能力建设，完善农村饮水工程水质检测监测体系，提升农村饮水安全监管水平。“十三五”期间，共完成29处农村饮水安全工程的巩固提升，受益人口19283人，完成投资689.4万元。

### 3.水资源节约力度逐步增强

以实施国家节水行动为契机，坚持节水优先方针，最严格水资源管理制度不断深入，各行业节水持续推进，建立健全节水机制，全民节水意识显著提高，节水型社会建设有所提升。

一是最严格水资源管理制度逐步落实。2013年，三明市人民政府下发了《关于下达水资源管理“三条红线”控制指标的通知》，明确了各县（市、区）用水总量控制目标要求；2015年，市政府下发《三明市实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案（试行）》，明确各县（市、区）“十三五”期间实行最严格水资源管理制度考核控制目标，初步建立和完善了县（市、区）人民政府水资源管理控制目标体系和考核工作体系。明溪县严格执行三明市水资源管理相关制度及考核工作体系，至2020年末，全县用水总量控制在1.27亿m³以下，万元工业增加值用水量较2015年下降20%，万元国内生产总值用水量较2015年下降35%。全县用水总量控制指标、用水效率控制指标、水功能区限制纳污指标均满足考核要求。项目水资源论证管理制度全面落实。

二是农业灌溉节水不断加强。“十三五”期间共实施2处5万亩及以上的重点中型灌区续建配套和节水改造工程。开展第6批小型农田水利重点县工程建设及明溪县2017年高标准农田建设项目，加强灌区末级渠系、田间工程配套和小微型水源工程建设为重点，加大中小型农田水利设施建设力度，打通农田水利“最后一公里”。

“十三五”期间，新增恢复灌溉面积1.951万亩，发展节水灌溉面积0.55万亩。农田灌溉水利用系数由0.52提高至0.563，农业节水改造成效显著。全县灌区续建配套和节水改造等重点农田水利工程稳步推进，高效节水灌溉面积稳步提高，农田水利设施建设成效显著。

### 4.水生态安全保护体系加快完善

以万里安全生态水系建设为重点，加大水资源保护工作力度，强化水土流失治理，加强水生态修复与保护，大力推进水生态文明建设，打造人水和谐、环境优美的生态明溪。

一是积极开展万里安全生态水系建设。坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”的系统思想，转变治水理念，兼顾行洪安全、生态自然。“十三五”期间，完成渔塘溪、画桥溪、夏阳溪3个生态水系治理工作，共治理河长29.4km。项目总投资0.39亿元，“十三五”期间计划投资0.39亿元，完成投资0.39亿元。

二是水生态空间管控工作逐步开展。“十三五”期间，已完成沙溪流域四、五级河道以及金溪流域四、五级河道岸线及河岸生态保护蓝线规划工作，明确了明溪县主要河流重要河段岸线管理范围、责任和权限，为岸线利用保护和涉水建设项目的审批和管理提供了可靠依据。河湖管理范围线及河湖岸线分区前期规划工作已逐步开展。

三是电站生态化改造有序实施。“十三五”期间，完成全县68座农村水电站生态化改造，已核定下泄流量68座，完成率100%，已编制整改方案68个，完成率100%，泄流设施改造68座，完成率100%，目前停退4座，退出1座，在线流量监控设施安装62座，完成率100%，生态泄流数据接入环保平台62座，完成率100%。

四是水土保持生态建设不断加强。“十三五”期间，共实施19个水土保持综合治理项目，涉及8个乡镇，21个行政村，综合治理面积10190hm2，其中封育管护9701.25hm2，造林 158.05hm2，补植267.7 hm2，坡改梯63hm2，生态治理河道总长25.11km，建设生态护岸 13.60 km，生态休闲步道4.77km，生产道路硬化3.65km，排水沟3.68km，护岸绿化4.77km，水保公园8个，以及缓冲带、亲水平台、蓄水池等。项目总投资0.47亿元，“十三五”期间计划投资0.47亿元，完成投资0.47亿元。每年可增加蓄水效益1126.2万m3，减少土壤侵蚀量21.49万t，有效减轻水土流失的危害，生态环境明显改善。同时，项目区群众生产生活条件得到较大改善。

### 5.水利信息化水平稳步提高

“十三五”期间，明溪县全力打造数字水利平台，积极开展“智慧水利”建设，初步实现全县水文监测、山洪监测、防洪调度、水资源监控、水环境监测等涉水信息的互联互通。其中子项目“智慧河流”明溪县河长制指挥平台已在全县全面启用，开启了“智慧治水”新时代。

### 6.水利行业监管体系不断完善

河长制监管不断强化。2017年，明溪县人民政府印发了《明溪县全面深化河长制实施方案》，并制定了《明溪县河长制工作2017~2020年行动方案》。将河长制各项工作任务分解落实到了县、乡，做到了全覆盖。初步建立起河长制会议制度、信息报送制度、督察制度、考核制度、信息共享制度、验收制度等六项工作制度。同时，明溪政府门户网开辟“深化河长制，建设新明溪”专栏，设立县河长办举报电话和邮箱，接受社会投诉举报；县检察院入驻县河长办，发挥生态保护司法利器作用，向破坏水环境的行为亮剑，取缔了朱南村、温庄村等地非法小炼油厂。为确保水质达标，县相关部门严格落实流域水质监测、小流域水质提升整治和水环境治理工作。全县共设置小流域水质监测断面24个，县境内渔塘溪、胡贡溪水质优于国家地表水III类标准，角溪达到II类标准，达标率为100%。

水资源监管不断强化。落实最严格水资源管理制度，严格执行水资源论证、取水许可和水资源有偿使用制度，严控用水总量，促进水资源可持续利用。在取水许可审批中，严格建设项目水资源论证，合理配置项目水源，从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水。对无证取水、违法打井、拖欠水资源费等违法行为加大查处力度，全县水资源使用和管理秩序良好。

水利工程监管不断强化。水利工程质量实行质量考核制度，对在建项目进行全面跟踪和督察，建立了约谈、不良记录上报、通报等制度，有效纠正了部分项目实施不规范、管理不达标的问题。全县水库严格落实“三个责任人”制度，对农田水利工程、堤防等工程实行标准化管理。

水土保持监管不断强化。进一步深化“放管服”改革，全面加强生产建设项目水土保持监管，有效减少人为造成的水土流失。规范项目审批，共审批（许可、备案）水土保持方案48个；项目现场监督检查全覆盖，累计检查项目123个152次；水土保持补偿费及时征收，应收尽收，共征收水土保持补偿费295.8万元；严格落实水土保持设施自主验收“三同时”，同时设计，同时施工，同时投入使用。

### 7.水利改革创新工作进一步深化

水域岸线用途管控趋于严格。“十三五”期间，编制完成沙溪流域四、五级河道岸线与生态保护蓝线规划报告及金溪流域四、五级河道岸线与生态保护蓝线规划报告，明确了明溪县主要河流重要河段岸线管理范围、责任和权限，为岸线利用保护和涉水建设项目的审批和管理提供了可靠依据。积极推动河湖“清四乱”专项行动，全县各乡镇大力排查 “四乱”问题，并全部整改到位。

水资源有偿使用持续推进。“十三五”期间，明溪县编制完成农业水价综合改革实施方案，成立了农业水价综合改革领导小组，落实了新的农业水费标准和征收办法，积极推进水权交易。

水利投融资机制不断完善。加大公共财政资金对水利投入力度，充分利用金融平台发行专项债券和贷款，鼓励和支持社会资金以多种方式参与水利基础建设。

水利管理能力不断提升。“十三五”期间，信息化管理方面：2018年，明溪县河长制指挥平台全面启用。平台集河长、河道专管员履职、问题处置、信息综合等于一体，为各级河长提供有力的信息化支撑和服务，开启了“智慧治水”新时代。水资源管理方面：通过《三明市实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案（试行）》，明确明溪县“十三五”期间实行最严格水资源管理制度考核控制目标，初步建立和完善了县人民政府水资源管理控制目标体系和考核工作体系。河湖长制方面：2017年，明溪县人民政府印发了《明溪县全面深化河长制实施方案》和《明溪县河长制工作2017~2020年任务计划》，建立河长会议、联席会议、河长制工作巡查、督导、考核、问责与激励等相关制度，初步建立起河长制会议制度、信息报送制度、督察制度、考核制度、信息共享制度、验收制度等六项工作制度。各乡镇因地制宜创新河道管护机制，如夏阳乡鼓励民间资本参与承包河道生态管养、率先实施工企河长制度，夏坊乡设立库区河长基金，雪峰镇以购买服务的方式管养河道，进一步落实水流域保护措施。生态环境保护：2017年，明溪县人民政府印发了《明溪县生态环境综合治理攻坚行动实施方案》，落实县委、县政府对生态文明建设的工作部署，以全面深化河长制工作为抓手，坚持问题导向，实施综合治理，加快实现“河畅、水清、岸绿、景美”。实施方案详细制定了《明溪县工业污染专项治理攻坚行动方案》《明溪县养殖业污染专项治理攻坚行动方案》《明溪县涉砂行为专项治理攻坚行动方案》《明溪县城乡生活污水垃圾治理攻坚行动方案》《明溪县小水电生态治理攻坚行动方案》。

（二）主要指标完成情况

“十三五”期间，全县计划投资6.69亿元，实际完成投资4.756亿元，占任务的71.09%。用水总量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数、新增恢复有效灌溉面积、水利工程新增年供水能力、农村自来水普及率、农村集中供水率、新增水土流失综合治理面积、水土流失率等指标均完成或基本完成设定的目标值。

明溪县“十三五”水利规划主要指标完成情况表

表1

| 发展目标 | 指标 | 规划指标 | “十三五”完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节水 | 用水总量（亿立方米） | <1.27 | <1.27 |
|  | 万元工业增加值用水量（立方米） | <65 | 64 |
|  | 农田灌溉水有效利用系数 | 0.56 | 0.563 |
| 供水 | 新增供水能力（亿立方米） | 0.5 |  |
|  | 农村自来水普及率（%） | — | 96.89 |
|  | 农村集中供水率（%） | — | 96.89 |
| 农村水利 | 新增、恢复农田有效灌溉面积（万亩） | 1.90 | 1.951 |
|  | 发展节水灌溉面积（万亩） | 0.55 | 0.55 |
| 水资源生态保护 | 新增水土流失综合治理面积（万亩） | — | 15.27 |
|  | 重要江河湖泊水功能区水质达标率（%） | >86 | 86 |

（三）现状存在的主要问题

1.供水保障体系依然薄弱

水资源时空分布不均。明溪县全县水资源总量丰富，多年平均降雨量1800mm，全县人均拥有水资源量远超福建省平均水平。由于受地形影响，降水时空分布不均，约70%降雨量集中在汛期，水资源天然利用条件较差。水资源开发程度不高，现有地表水调蓄工程不足导致我县还处于工程性缺水状态。

骨干水源工程建设不足。明溪县虽然境内河流较多，但受地形影响，目前水源工程以支流小型水源工程为主，且引水工程多，蓄水工程少，调蓄能力低。总供水量中，蓄水工程供水量占总供水量的33%。工程间供水片区相对独立，区域性多源互联互通供水格局尚未建立，城市供水安全保障尚存一定隐患。

### 2.防洪排涝形势依然严峻

河道防洪工程体系尚未完全形成。全县河流众多，河道纵坡大，降雨易成灾。近年来虽然加大了中小河流治理力度，但受投资规模等因素的影响，防洪工程还处于相对零散分布状态，防洪体系具有工程偏少、标准偏低的特点。城市防洪体系尚不健全，城市防洪压力大。部分开发区、乡镇和重点农田保护区堤防没闭合甚至未设防，部分堤防标准较低，综合配套设施不够健全，以堤坝为主的河道防洪体系尚未完全形成。部分乡镇排涝标准低。例如盖洋镇遭受2019年“5.16”特大洪涝灾害，出现多路段积水被淹现象，房屋农田被毁，造成较大经济损失。城镇防洪隐患仍然存在，巩固提升空间较大。

山洪灾害潜在威胁大防御措施需提升。山洪灾害具有突发性，易造成局部性洪灾，因我县地处山区且水系发达，山洪沟众多，目前仅实施小部分山洪沟治理，仍需实施工程措施重点治理。此外，监测、通信、预报、预警等非工程措施仍需巩固提升，群众防灾减灾意识仍需提高。

### 3.水资源集约利用有待加强

农业灌溉节水潜力大。明溪全县农业灌溉用水量占总用水量的74.79%，“十三五”期间发展节水灌溉面积占全县有效灌溉面积的23.1%。农田灌溉水利用系数不足0.6，与发达地区仍有一定差距。2019年三明市亩均灌溉用水量605.7m3/亩，高于全国平均的368m3/亩，节水潜力大。

节水载体建设不足。节水型社会推进缓慢，用水粗放现象较普遍，节水型生产和生活方式尚未建立。工业用水和居民生活用水占总用水量的34%，企业和居民节约用水意识不强。节水载体建设激励政策和机制不健全；社会团体参与度不足，各行业协会横向协调的优势未能充分发挥；节水型单位、企业、居民小区等载体建设不足，用水大户尚未覆盖，引导带动作用尚未发挥。

促进节水的财税机制尚未形成。尚未形成完善的财税引导和激励政策，水价形成机制上不能全面客观反映水资源的稀缺性和供水成本，节水的内生动力不足，相应的机制体制不完善，亟需加大节水投资力度，不断完善节水技术，全面提升节水水平。

### 4.水生态安全保障能力有待提升

水土保持有待加强。明溪县水土流失范围广，治理难度大，尤其是重要水源地和河源区，水生态仍较脆弱，水土保持治理任重道远。

安全生态水系建设需继续推进。安全生态水系建设项目将生态措施与工程措施相结合的治理理念推广至河道治理工程，不仅解决了河流安全问题，也极大提升了河流生态环境，是“十三五”期间受到广大人民群众好评的水利工程项目。明溪县河流众多，仅实施了少部分河道的生态水系项目，各乡镇建设意愿强烈。

### 5.水利信息化水平亟待提升

“十三五”期间，全县水利信息化建设虽然取得了一定成绩，但与智慧水利建设的要求、实现水利现代化的要求相比，与其他部门的智慧化程度相比，总体处于起步状态，仍存在较大差距。灌区信息化工作滞后，目前只开展了中型灌区的用水量测和机电设备监测控制等基础性的信息化设备建设，小型灌区尚未开展。水土保持、下泄生态流量等感知能力严重不足。智慧应用还在不断完善，业务应用系统存在部分子系统尚未建立和没有统一管理的问题，大数据、人工智能等技术还基本没有得到广泛应用。

### 6.水利行业监管仍需进一步加强

涉水规章制度不完善，强监管思维意识不强。近年来，虽然最严格水资源管理制度、河湖长制等多项制度不断落实，监管工作取得一定成效，但明溪县目前在节约用水、农村安全饮水、河湖长制、河道管理等领域还未形式正式的管理办法，未形成水利监管工作的制度化、规范化。

顶层设计薄弱，专业人才紧缺。水利行业监管的顶层设计仍然薄弱，迫切需要运用“强监管”的手段来调整人的行为和纠正人的错误行为。水利工程专业管理人员紧缺，难以满足目前强监管的需要。

信息化监管体系薄弱。河流流量断面监测点不足，农业取用水计量的自动化信息化程度低。

水利工程安全运行监管机制不够完善。部分小型水库、灌溉渠道、农村饮水工程建设完成后，由于经费不足，管护主体不明确，造成重建轻管现象不断。

- 第二章 面临形势

水是生命之源，生产之要，生态之基。“十四五”时期经济社会发展和生态文明建设对水利提出了新的更高要求，水利改革发展面临新形势和新挑战。

## （一）新时代治水主要矛盾的深刻变化与治水思路转变对水利发展提出新要求

中国特色社会主义进入新时代，水利事业发展也进入了新时代。党的十八大以来，习近平总书记多次就治水发表重要讲话、作出重要指示，深刻指出随着我国经济社会不断发展，水安全中的老问题仍有待解决，新问题越来越突出、越来越紧迫，明确提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，突出强调要从改变自然、征服自然转向调整人的行为、纠正人的错误行为。党的十九大作出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的重大论断，把坚持人与自然和谐共生纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，进一步深化了水利工作内涵，指明了水利发展方向。

## （二）水利改革发展总基调提出新要求

水利部在认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想的基础上，提出我国治水的主要矛盾已经发生深刻变化，从人民群众对除水害兴水利的需求与水利工程能力不足的矛盾，转变为人民群众对水资源水生态水环境的需求与水利行业监管能力不足的矛盾，把“水利工程补短板、水利行业强监管”作为我国未来一段时期内水利改革发展总基调，标志着水利事业进入了新的发展阶段。

明溪县要以水安全保障规划编制为契机，加快转变治水思路和方式，重点破解水利事业发展存在的四个不平衡和四个不充分问题，进一步完善大中小微并举的现代水利基础设施网络，提高防洪、供水、生态等综合保障能力；从法制、体制、机制入手，建立一整套务实高效管用的监管体系，从根本上让水利行业监管“强起来”，形成水利行业齐心协力、同频共振的监管格局，推进水治理体系和治理能力现代化。

## （三）新时代支持革命老区振兴发展提出新要求

《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号）提出要把革命老区建设得更好，让革命老区人民过上更好生活，逐步实现共同富裕；

明溪县是重点革命老区县，是中央苏区21个基点县之一，全县有76个老区行政村（居）。明溪县应抓好新时代支持革命老区振兴发展的契机，加快推动新阶段水利高质量发展。一是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进城乡供水一体化，建设改造一批规范化标准化小型供水工程，推动水利高质量发展示范区建设及两岸乡村融合发展水利项目建设。二是完善水利基础设施网络，加快建设一批重点水源工程，推进大中型灌区续建配套与现代化改造、中小河流治理、病险水库除险加固和山洪灾害防治等项目的建设。三是积极争取中央资金，用足用好国家对革命老区的资金支持政策，积极争取国家项目和资金支持，持续加大对水利的投入力度。

## （四）建设国家生态文明试验区提出新要求

党的十九大将生态文明提升为“千年大计”，将“美丽”纳入国家现代化目标之中，将提供更多“优质生态产品”纳入民生范畴，提出要牢固树立“社会主义生态文明观”。2016年8月，福建省被列为国家生态文明试验区，要求福建以率先推进生态文明领域治理体系和治理能力现代化为目标，以进一步改善生态环境质量、增强人民群众获得感为导向，集中开展生态文明体制改革综合试验，着力构建产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系。

明溪县是中央苏区县，是福建省重点革命老区，也是国家级自然保护区君子峰的所在地，生态资源和自然基础条件较好。随着经济社会的快速发展，对水生态环境保护与修复提出了更高的要求。为落实福建建设国家生态文明试验区，适应区域发展战略，进一步改善水生态环境，提升生态环境质量，改善人居环境，保障明溪县经济社会环境的可持续协调发展，应深入学习和理解“水是生态之基”的重要意义，坚定不移走绿色发展之路，水利工作应进一步理清工作思路，更新治水理念，把生态文明理念贯穿水利改革发展全过程，坚持生态优先、绿色发展，全面贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水思路和习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，统筹考虑防洪、供水、灌溉等方面与自然生态要素需求的关系，以水而定、量水而行，科学调配水资源，推动经济社会发展与生态环境保护相协调，倡导绿色发展方式，推进生态文明建设，为落实福建省建设国家生态文明试验区建设提供有力支撑与保障。

## （五）明溪县全方位推进高质量发展超越提出新要求

“十四五”时期，是新时代新明溪建设的重大历史机遇，是加强县域经济建设，落实全方位推进高质量发展超越的关键时期。明溪县将紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；坚持稳中求进总基调，坚持和加强党的全面领导，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，把握现代化建设规律，践行高质量发展要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，促进全县经济社会持续健康发展，巩固提升全面建成小康社会成果，加快推进机制活、产业优、百姓富、生态美的海西新侨乡建设。

随着经济社会进入高质量发展阶段，明溪县水利工作应加快转变治水思路和方式，牢牢把握“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，破解水利事业发展存在的四个不平衡和四个不充分问题，进一步完善大中小微并举的现代水利基础设施网络，提高防洪、供水、生态等综合保障能力，扭转水利监管宽松软局面，及时纠正用水浪费、过度开发、侵占河湖等错误行为，加强水利行业监管，使水资源、水生态、水环境真正成为刚性约束，以高效的水资源供给保障明溪县经济社会高质量发展。

- 第三章  总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于福建工作的重要讲话和重要指示精神，落实新发展理念和中央、省市县重大决策部署，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，适应治水主要矛盾变化，牢牢把握“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，突出问题导向、目标导向，把水安全风险防控作为底线，把水资源作为刚性约束红线，把水生态保护修复作为重点领域，把智慧水利建设作为关键环节，着力补齐水利基础设施短板，强化涉水事务监管，全面提升水安全保障能力，筑牢明溪县长治久安的水利根基，促进明溪县生态保护和高质量发展，为明溪县“十四五”时期经济社会发展提供强有力的水安全支撑和保障。

（二）基本原则

坚持节水优先，高效利用。把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，大力推进节水行动。实行水资源消耗总量和强度双控，强化水资源承载能力刚性约束，以更大力度、更强举措加快推进用水方式由粗放向节约集约的根本性转变，全面提升水资源利用效率。

坚持空间均衡，协调发展。坚持以水定需、量水而行，强化水资源承载能力的刚性约束。统筹流域与区域、城市与农村、上游与下游、干流与支流、左岸与右岸、地表与地下，正确把握当前与长远、需要与可能等重大关系，着力提升水利行业在空间上、时间上、内容上的均衡与协调发展水平。

坚持科学谋划，系统治理。立足基本县情、水情以及水利发展面临的新形势、新要求，准确把握水利发展方向，科学制定水利发展的时间表和路线图。统筹城市农村、山水林田湖草各要素，对水资源、水灾害、水生态、水环境、水管理等各领域的问题进行系统治理，着力推进水利科学发展。

坚持生态友好，绿色发展。树立并践行尊重自然、顺应自然、保护自然和绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，给水域以最适空间，给水资源以最低消耗，给水生态以最大保护，给水环境以最小污染，形成绿色发展方式，实现人与水和谐共生。

坚持两手发力，强化监管。充分发挥政府主导和市场配置作用，进一步解放思想，勇于创新，着力推进水权、水价、水利投融资等水利行业重要领域和关键环节的改革攻坚，引导全社会积极支持和参与水利建设与管理，全方位多角度地强化河湖、水资源、水利工程、水土保持、资金、政务等方面水利行业的监管。深化水利智慧化建设,构建系统完备的水治理制度体系。

坚持确有需要，可以持续。坚持科学论证，着眼长远发展，尊重自然规律，尊重水的自然属性，统筹把握好节流与开源的关系、水资源开发与保护的关系、政府与市场的关系，抓好供用水、水生态等工程建设、运行监管，让水利更好地支撑经济可持续发展。

（三）发展目标

1.总体目标

到2025年，基本建成安全可靠的基础设施体系和管用高效的行业监管体系，推动治水管水水平提档升级，水资源利用效率和效益明显提高，城乡供水安全保障程度明显增强，河流防洪减灾能力全面提升，重要河湖水生态环境明显改善，水利基础设施提档升级取得明显成效，水利监管和风险防控全面增强，全县水安全保障能力显著提升，基本建成与明溪县经济社会发展要求相适应的水安全保障体系。

到2035年，全面建成高质量的基础设施体系和行业监管体系，全面提升水安全保障能力，为明溪基本实现社会主义现代化、实现全方位高质量发展超越提供坚实支撑。基本建立科学规范的涉水生态空间管控体系、健康稳定的水生态保障体系、节约高效的水资源调控体系、现代可靠的防洪除涝减灾体系、先进智能的水利管理体系，基本实现水利基础设施网络、水治理能力和管理现代化。具体体现在以下几个方面：

① 水生态环境质量根本好转，人水和谐共生空间格局基本稳定；

② 水资源调控网络基本形成，根本解决水资源与经济社会发展之间的不平衡问题；

③ 防洪减灾工程体系基本完善，防洪保安能力全面达标；

④ 基本实现水治理体系和治理能力现代化。

2.具体目标

城乡供水安全保障目标。全县水资源配置格局逐步完善。城镇供水保障能力稳步提升，用水总量得到有效控制，灌溉供水保障能力进一步加强。通过建设一批水资源配置工程和重点水源工程，构建引得进、蓄得住、覆盖广、可调控的水网体系，水利工程新增年供水能力0.107亿m3，其中新增水库供水能力0.091亿m3。

通过城乡一体化供水网络建设，构建从“源头到龙头”的农村供水体系，农村自来水普及率和农村集中供水率分别达到88%和95%，千人以上工程水源保护区划定率达到100%。

水资源高效利用目标：节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，用水满足用水总量的要求，完成三明市下达的县域节水型社会达标创建工作，建成全域节水型社会。到2025年，全县用水总量控制在1.50亿m3以内，万元工业增加值用水量控制在56m3以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.578。

水旱灾害防御目标：明溪县城区及各乡镇区和重点河段防洪减灾体系进一步完善，防洪保障能力明显提高。基本消除病险水库、水闸、堤防安全隐患，水旱灾害风险防范化解能力进一步增强。

水资源保护与河湖生态健康保障目标。乡镇级以上供水水源地水质稳定达标，农村人饮水质达标率进一步提高，重要江河湖泊生态基流得到保障，河湖重要断面水质持续达标，水土保持、农村水系综合整治成效显著。

到2025年，集中式饮用水源地水质达标率达95%，农村饮用水水源地水质达标率稳步提高。水生态空间管控制度基本建立，全县已开发利用的主要河流和常年水面面积1km2以上湖泊管理范围基本划定。水土流失率控制在7.5%以内，预防水土流失面积182.04km2，新增水土流失综合治理面12.69km2。

水利信息化建设目标：水利信息化水平显著提升，智慧水务建设持续推进，基础信息感知网与采集网日趋完善，大数据平台逐步建立，多部门信息共享共治的局面初步形成，涵盖洪水、干旱、水利工程安全运行、水利工程建设、水资源开发利用、城乡供水、节水、河湖管理、水土流失和水利监督等水利各领域的业务应用系统基本建成，水利行业网络安全整体防护水平有所提升，水利治理体系和治理能力现代化水平显著提升。

水利行业监管目标。水文水资源、水生态水环境、水土流失等监测体系基本建立，强监管工作取得突破，水法规制度体系不断健全，江河湖泊监管能力进一步提升，最严格水资源管理持续深入，水资源刚性约束增强，水利工程建设与运行更加安全稳定，水土保持监管能力与水安全风险防控能力不断增强。

水管理改革创新目标。重要领域和关键环节水利改革取得阶段性成果，逐步建立合理的水利工程供水价格机制，基本形成水利工程良性运行机制。节水制度体系逐步健全，节水型生产和生活方式初步建立，河湖管理体制机制进一步完善，水价、水权、水市场改革稳步推进，水利投融资体制机制进一步创新。

明溪县 “十四五”水安全保障规划主要指标表

表2

| 发展目标 | 指标 | “十三五”规划指标 | “十四五”规划指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水 | 用水总量（亿立方米） | 1.27 | 1.50 | 约束性 |
|  | 万元工业增加值用水量（立方米） | 64 | 56 | 约束性 |
|  | 农田灌溉水有效利用系数 | 0.56 | 0.578 | 预期性 |
| 供水 | 新增供水能力（亿立方米） | 0.5 | 0.107 | 预期性 |
|  | 农村自来水普及率（%） | 85 | 88 | 预期性 |
|  | 农村集中供水率（%） | 90 | 95 | 预期性 |
| 农村水利 | 新增、恢复农田有效灌溉面积（万亩） | 1.90 | 0.95 | 预期性 |
|  | 发展节水灌溉面积（万亩） | 0.55 | 2.53 | 预期性 |
| 水资源生态保护 | 新增水土流失综合治理面积（万亩） | 2.50 | 1.90 | 预期性 |
|  | 重要江河湖泊水功能区水质达标率（%） | 86 | 90 | 约束性 |

- 第四章 主要任务

（一）补齐短板，构建安全可靠的基础设施体系

按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，坚持问题导向、目标牵引，以巩固提升存量、新建必要增量为抓手，着力补齐防洪、供水、水生态、信息化等突出短板，加快打造安澜水网、高效水网、生态水网、智慧水网“四张水网”，全力完善水利基础设施网络，着力提升明溪县水安全保障能力。

### 1.完善蓄泄兼顾、安全可靠的防洪涝安全保障体系

按照“消隐患、强弱项”的思路，贯彻“两个坚持、三个转变”的防灾减灾新理念，以加强防洪薄弱环节建设为重点，强化风险防控，继续实施闽江上游沙溪流域防洪提升工程，加大中小河流治理力度，继续推进山洪灾害防治和病险水库水闸除险加固，提升城镇防洪排涝能力，着力完善防洪工程体系，提升全县洪水灾害防御能力，全力打造安澜明溪，保障人民群众生命财产安全。

### （1）重点推进闽江上游沙溪、金溪流域防洪提升工程

在现有基础上继续推进闽江上游沙溪流域防洪四期工程（明溪段）工程建设，全面完成项目建设范围涉及的王桥、王陂、瑶奢、梓口坊4个堤段工程建设，使之形成防洪闭合体系。积极推进闽江上游沙溪流域防洪五期工程（明溪段）、闽江上游金溪防洪工程（明溪段）前期工作。至2025年，建设达标堤防27.768km，建设排涝涵洞21座。

### （2）加大中小河流治理力度

以洪涝灾害发生频繁且灾害损失严重，沿岸需要保护城镇、农村、人口、耕地较多的河流（河段）为重点，以新建或加高改造堤防、河道清障疏浚等为主要措施，坚持防洪与生态建设相结合、除害与兴利相结合的治理原则，继续实施一批防洪问题突出的中小河流治理工程，显著提高县市城区、乡镇和农村地区的防洪能力。坚持因地制宜、分类施策，对受洪水威胁严重的城镇、村庄和农田周边无堤段河道以修建堤防工程为主；对防洪标准低、防渗差、隐患多的河段以加固堤防工程为主，对淤积严重的河段以河道疏浚为主。到2025年，实施渔塘溪等9个中小河流治理项目。

### （3）继续推进山洪灾害防治

按照“防治结合、以防为主”的方针，以重点防治区和近期发生山洪灾害的地区为重点，继续加大山洪灾害非工程措施建设力度，加快实施重点山洪沟治理，完善“以非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合”的山洪灾害防治体系。

加大非工程措施建设力度。一是开展山洪灾害补充调查评价，开展重要城集镇调查评价，建立危险区动态管理清单，及时调整预警指标值。二是巩固提升山洪灾害监测预警能力，适当优化调整合并自动雨水情监测站，推动自动监测站点由水文部门或专业公司管理，探索采用物联网等新技术升级改造部分已建监测站点、视频图像站点，积极推广小型化、低功耗、免维护的雨水情监测站点；强化预警信息社会化发布支撑，依托移动通信网络、应急广播系统或“村村响”、电视、地图当行APP等发布预警信息。三是继续开展群测群防体系建设，完善责任体系，及时修订补充山洪灾害防御预案，持续开展宣传、培训、演练，配置简易预警设施设备。

继续推动重点山洪沟防治治理。按照守点固线、防冲不防淹、主流不进村的原则，以不低于10年一遇防洪标准开展重点山洪沟防洪治理，结合消能措施，提高洪灾损失大、危害严重的重点沿河村镇（或重要经济区）局部防洪工程治理标准，提高防洪安全保障能力。

（4）大力推进病险水库除险加固及日常维修养护

梳理全县现有水库、水闸基本情况，对存在问题但尚未开展安全鉴定的水库水闸尽快进行安全鉴定工作。已进行过安全鉴定的水库水闸中，安全隐患问题相对较小的，根据安全隐患问题相应进行除险加固，及早消除安全风险；对于安全隐患问题相对较大的水库水闸，提出降等报废计划措施。

至2025年，完成日月溪水库等5座小型水库常态化除险加固工作，持续开展17座中小型水库日常维修养护工作，建立健全长效机制，确保工程安全运行。

### （5）因地制宜开展城镇高水高排项目

为进一步完善我县城区及各乡镇防洪治涝体系，增强抵御内涝灾害能力，保障人民群众生命财产安全。在全面摸清全县地形地貌条件、洪涝灾害等情况，认真分析城镇内涝成因，科学安排工程布局，做到“因势利导、因地制宜、一地一策、合理高效”，最大限度发挥防山洪效益。

至2025年，完成明溪县城区、盖洋镇及夏阳乡3个高水高排项目，有效减轻城镇内涝压力。

### 2.完善资源节约、空间均衡的水资源安全保障体系

坚持节水优先，强化水资源刚性约束作用，强化各行业节水，全面提高水资源配置效率。按照“严节水、挖潜力、强骨干、构网络”的思路，加快构建“丰枯调剂、多源互补”的水资源基础设施网络，全面提升城乡供水安全保障能力。

### （1）加快推进一批重点水源工程建设

根据现有供水工程情况及存在问题，结合明溪县社会经济发展和各行业需水预测，加快推进石溪水库、杉坑水库、里地水库、无力坑水库、俞云际水库等5座重点水源工程前期工作，新建水库总库容462万m3，保障明溪县域内人饮水和农田灌溉用水安全。

### （2）加快完善城乡一体化供水网络

针对全县现状普遍存在供水分散和农村供水管网建设标准低、老旧破损严重的问题，以新建供水工程、管网更新改造和水质检测与监管能力建设为重点开展农村人饮安全供水工程提档升级。在城镇周边地区积极推进城乡供水一体化工程建设，其他地区按照“建大、并中、减小”的原则，推动农村供水规模化和农村供水工程规范化改造。至2025年，全县农村集中供水率提供高95%，集中供水工程全部划定水源地保护区或保护范围，设立水源保护标志并采取必要的保护措施。

### （3）积极推进城乡应急备用水源建设

按照2025年前县市城区均实现双水源的城市供水保障体系要求，完成明溪县城区备用水源工程建设，形成罗翠水库、黄沙坑水库双水源且互为备用的城市供水保障格局。

### （4）突出抓好农业节水增效

按照“以水定产”的原则，大力推行节水灌溉，严格控制农业用水总量，新增灌溉面积用水通过农业自身节约的水量解决。按照“设施完善、管理科学、用水高效、生态良好”的要求，以工程设施达标改造和提档升级、深化灌区改革、提高信息化水平为重点，对三明大型灌区和1个中型灌区进行节水改造与续建配套。农田灌溉水利用系数提高到0.578。

### （5）开展节水型社会及水源地保障达标建设

积极开展明溪县节水型社会达标建设，创建一批节水机关、学校、企业、社区等节水示范基地。加强水库水源地保护建设，完成黄沙坑水库、罗翠水库等一批重点水源地安全保障达标建设。

### 3.完善人水和谐、健康稳定的水生态安全保障体系

立足“山水林田湖草生命共同体”的理念，坚持“生态保护优先、自然修复为主”的原则，以流域为单元，以打造量足质好、河畅水活、岸绿景美的绿色生态水网为抓手，不断提升水生态修复治理能力，打造人民满意的幸福河湖。

### （1）不断加大水土流失综合治理力度

根据明溪县水土流失特点，在相关水土保持区划的基础上，将黄沙坑水库、罗翠水库、日月溪水库等重要水源地以及渔塘溪上、盖洋溪等重要河源区列入水土保持综合治理项目范围。坚持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点”的水土保持工作方针，稳步推进水源涵养林、河源生态林保护工程建设，加强自然保护区保护及生态环境综合治理，推进水土保持生态修复建设，恢复和改善区域生态环境。至2025年，实施8个乡镇20条小流域水土流失综合治理项目，新增水土流失综合治理面积99.15km2。

### （2）持续推进安全生态水系建设

持续推进万里安全生态水系建设，使我县城镇乡村所在地、重要饮用水源保护区、主要生态敏感区等所在水系生态系统得到恢复；基本实现“河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态”总体目标，以及实现治理河流水系“八个有”建设目标。“十四五”期间实施约8条河的安全生态水系建设，综合治理河道长度约68.8km。

### 4.完善资源共享、系统完整的水利信息化保障体系

对接三明市水利智能化管理目标，以大数据、互联网、云计算、人工智能等新技术为驱动，以感知网、信息网、大数据中心、业务应用提升系统建设为抓手，按照“强感知、增智慧”的思路，加快智慧水利建设，补齐水利信息化短板，增强水利信息感知、分析、处理和智慧应用能力，支撑行业强监管，以水利信息化带动水利现代化。

### （1）初步构建天地空一体化水利感知网

衔接三明市水利感知网总体建设要求，扩大江河湖泊、水利工程、水利管理活动等实时在线监测范围，加大各类站点监测密度，加强卫星、雷达、无人机、遥感等监测手段的应用，升级改造现有监测感知设备，重点补充完善水文、水生态、水土流失、工程安全、防洪、水利管理活动等领域采集内容，扩建监测站点，初步构建覆盖河湖水系、水利工程、水利管理活动的天空地一体化监测感知网，提升水利感知智能水平，主动融入三明市智能化管理平台。

### ①完善信息采集系统

完善水文及工情监测系统。在山洪、水文、小水库、气象监测数据共享和隐患调查基础上，适当优化调整合并自动雨水情监测站点，推动自动监测站点由水文部门或专业公司管理。加强卫星与测雨雷达、短临天气预报技术运用。

完善用水大户用水量监测系统。加强用水大户取用水量监测，到2025年实现全县全部产值2000万元工业企业取水在线监测全覆盖，全部城镇和园区水厂在线监测全覆盖和全部大中型灌区骨干工程末端分水口取水在线监测全覆盖。

完善生态需水控制断面监测系统。加强生态需水控制断面水量自动化监测，在重点生态需水控制断面布设生态流量自动监测设施。

完善水土保持监测系统。增设水土保持自动监测站点，并将水土保持生态建设工程、生产建设项目水土保持监测布设的专用监测点和临时监测点纳入水土保持监测站点网络体系。

### ②完善视频监控系统

完善水库及小水电站生态流量、重点水利工程（含大中型水库、有防洪任务的小型水库、河道堤防、水闸工程、水厂及规模以上农村集中供水工程）、山洪灾害易发区、饮用水水源地保护区及取水口等的视频监控系统，加强重点对象的可视化管理，提升重点水利工程安全运行的监视监测水平。构建视频级联集控平台，逐步实现全市水利视频联网和重点目标的视频在线调取查看，加强智能发现预警；加强高清视频应用，通过图像智能分析，实现动态监视与自动预警。到2025年，共完成对全部水库、小（1）型以上水闸和泵站、全部城镇水厂和农村规模化供水工程的视频监控。

### （2）积极推动县级水利云智慧平台及应用系统建设

紧密对接三明市水利大数据中心和综合平台建设要求，积极推进明溪县水利云平台及智能应用系统建设。建立统一数据标准，汇集多源数据，构建数据资源池，提升水利大数据分析处理能力和共享服务水平。充分应用深度挖掘、机器学习、知识图谱等技术，建设智慧智能平台和应用支撑平台，实现多元化、精细化和个性化管理。

构建涵盖水资源、水生态、水环境、水灾害、水工程、水监督、水行政水公共服务等核心业务的水利智能应用系统，推进水利工程管理新技术应用，优化水利工程常规、应急调度，完善工程智能控制系统，全面提升水利业务的精细管理、预测预报、分析评价与决策支持能力。至2025年，力争建成与三明市级云平台及应用系统互联互通、高度协同的县级平台。

（二）点面结合，构建管用高效的行业监管体系

“十四五”时期是水利行业强监管的全面强化期，要推动行业监管体系从平稳起步向全面完善转变，专项监管行动从“被动迎战”向“主动出击”转变，专业领域监管从重点突破向纵深发展转变，坚持以问题为导向，以全面解决涉水各领域中因人的行为不当而造成的水安全水资源水生态水环境问题为目标，建立一整套法制体制机制，全面提升涉水事务监管水平，努力实现水利治理体系和治理能力现代化。

### 1.完善行业监管体系

按照“全面覆盖、上下贯通、保障到位”的要求，完善水利行业监管体系。聚焦水利工程建设和运行、水资源管理、河湖管理、水灾害防御、水土保持、水库移民、水利资金等重点领域，进一步明晰综合监管、专业监管、专职监管、日常监管四个层次的职责定位和任务分工，加强水利部门监管制度建设、队伍建设、信息化建设，到2025年基本建立覆盖全行业的监管体系，各层级各领域监管工作全面展开，监管效能逐步提升。

### 2.推进常态化监管

以统筹优化年度监管计划为抓手，着力改变监管任务“一布置一落实”的状态，促进监管工作成为各级水利部门部署安排、推进工作、总结评价中不可或缺的内容。优化监管信息平台，拓展完善功能，推广省级应用，通过信息化技术手段开展实时、高效、精准监管，助推监管工作计划、组织实施、考核评价等常态化运作。

### 3.推进规范化监管

不断总结监管工作经验，编制各监管领域的“作业指导书”，细化各领域监督检查的“规定动作”和标准体系，明确查什么、怎么查；同时不断梳理、修正、补充问题清单，全面列举实体问题、行为问题，通过一正一反“两个清单”，减少主观因素对监管过程和监管结果的影响，确保监管队伍认真履职尽责，实现规范化监管。

### 4.推进法制化监管

以现有监管制度体系为基础，推进空白领域尽快制定监督检查办法和问题清单，对试行中的监管制度进行一致性核查修订，对问题清单进行动态完善，逐年更新版本。不断总结监管工作规律，梳理监管实践中的有效做法，固化形成制度、部门规章和法律法规，划清水利各领域监管“红线”，使法规制度长牙、带电、有威慑力，推动强监管工作在法治轨道上不断前进。

### 5.创新推进水利工程物业化管理

水利工程维修养护经费落实率低、管护主体落实难、管理人员紧缺、专业技术力量不足，一直以来是水利行业监管面临的难题。为进一步提升我市水利行业监管能力，解决监管难题，可在调研学习其他地区成功经验的基础上探索推进明溪水利工程物业化管理模式，探索更好发挥政府作用、更多发挥市场力量，通过市场化方式，借助社会力量参与水利工程管理，较好地解决水利工程管理问题。

前期在各乡（镇）选择一部分条件较好的工程开展试点工作，在实行过程中不断探索、总结，逐步形成符合明溪当地市场特色、切实可行的管理经验，并进一步推广至全县水利工程。

（三）提升能力，推动治水管水水平提档升级

### 1.完善涉水规章制度及规划体系

贯彻实施国家有关水法律法规，适应水利现代化发展需要，根据上位法的修订和体制机制的创新要求，不断完善涉水规章制度建设。加强对规范性文件的合法性审查与备案管理，不断夯实水利工作的制度基础。

梳理现有规划体系，按照多规合一、补齐短板的要求，积极开展相关规划编制工作，完善规划体系，并与省、市各级相关规划配套衔接。

### 2.健全人才培养援助机制

### （1）抓好干部教育培训工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训作为首要任务，旗帜鲜明讲政治为根本要求，坚持联系实际、从严管理，提高培训针对性有效性，分类分级组织实施干部教育培训，提升各级各类干部人才的专业化能力，不断增强干部教育培训工作和生机活力，高质量教育培训干部、高水平服务全市水利事业发展。

### （2）做好人才培养工作

坚持正确选人用人导向，坚持党管干部原则，严守干部选拔任用程序，不断改进识别干部办法，提升选人用人的质量和水平，从严从实管理监督干部，大力选拔任用忠诚干净担当的干部。增加人员交流、考察学习，开展人才交流培养。坚持培养与引进并重，找准水利薄弱环节，做好水利“三支一扶”计划实施工作，改善基层水利人才短缺局面，扎实推动基层水利人才队伍建设。

### （3）建立科学的人才评价机制

树立科学的人才观，以公开、平等、竞争、择优为导向，注重实效，因人因地制宜，建立多元化的人才评价指标和体系。党政人才注重“群众公认”，经营管理人才注重“市场评价”，专业技术人才注重“同行公认”，技能人才注重“实际效益”，全面、客观、准确地反映各类人才的德才表现和工作实绩，促进各类优秀人才脱颖而出。

### （4）完善人才激励机制

坚持“以人为本”，重视情感激励，建立有效的政策和措施，实行有效激励，不断增强各类人才的成就感和责任感，激发各类人才的进取精神和竞争意识。

### 3.提高依法治水管水水平

### （1）大力强化水行政执法

全面推进水利综合执法，进一步完善执法体制机制，加强水政执法能力建设。统筹重点领域执法，集中执法职权、下移执法重心，全面实行综合执法，围绕完善执法程序、加大执法力度、创新执法方式、强化执法监督、加强队伍建设等核心工作，进一步完善制度措施、细化标准、整合资源，不断推进水行政执法工作的规范化，提升水行政执法效能。加大对水利重大违法案件和群众反映强烈案件的查办力度，保障人民群众合法水事权益。建立水利执法网络，充实基层执法力量。

### （2）有效化解水事矛盾纠纷和涉水行政争议

完善水事纠纷预防处理工作机制，逐步形成市、县（市、区）协同的全市水利工作格局和政府牵头、部门配合、社会协同的地方水利工作格局。加强源头控制和隐患排查化解，继续开展水事矛盾纠纷排查化解活动，建立市级和县（市、区）间、不同行政区间水事活动协商制度，加大重大水事纠纷调解力度，维护社会和谐稳定。健全水利行政复议案件审理机制，对水利违法或不当行政行为坚决予以纠正，努力化解涉水行政争议，提高政府公信力。

#### （3）全面加强水利依法行政

加强执法队伍和能力建设，落实执法人员持证上岗和资源管理制度，推行水行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，构建智能化水行政执法体系，提高执法效率与规范化水平。依法全面履行各项水利政府管理职能，推进水利行政机关、职能、权限、程序、责任法定化。进一步精简水行政审批事项，改进水行政审批和监管方式。依法强化水资源管理体制、河湖空间用途管制、规范水利建设，依法组织防汛抗旱。健全水利依法决策机制，严格执行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定的水利重大决策法定程序，建立水利重大决策终身责任追究制度和责任倒查机制。全面推进水利政务公开，强化对水行政权力的制约和监督。

### （4）持久开展水利法制宣传教育

健全普法宣传教育机制，创新普法宣传形式，开展内容丰富的法治宣传教育活动。充分利用重要时间节点，有效发挥大众传媒的普法责任和新媒体的独特优势，不断增强全社会的水法治意识和水忧患意识，营造自觉遵守水法规、节约保护水资源的良好社会氛围。

（四）多边发力，推动水安全保障项目与行业能力建设

### 1.防洪涝安全保障工程

### （1）闽江防洪提升工程

到2025年，实施闽江上游沙溪流域防洪四期工程（明溪段）、闽江上游沙溪流域防洪五期工程（明溪段）、闽江上游金溪流域防洪工程（明溪段），新建堤防27.768km，工程总投资4.16亿元，其中，“十四五”期间计划投资3.11亿元。

### （2）中小河流治理工程

到2025年，实施流域面积3000km2以下的9条中小河流治理项目，治理河道长度36.9km，新建堤防、护岸28.4km，工程总投资2.07亿元，其中，“十四五”期间计划投资2.07亿元。

### （3）山洪灾害防治项目

到2025年，针对明溪县山洪灾害问题严重的镇（乡）实施山洪灾害防治项目，主要包括山洪沟防洪治理、山洪灾害非工程措施完善等，治理山洪沟17条，工程总投资2.85亿元，其中，“十四五”期间计划投资0.85亿元。

### （4）水库除险加固工程

到2025年，完成日月溪水库等5座小型水库常态化除险加固工作，实施17座水库日常维修养护工作。总投资0.15亿元，其中，“十四五”期间计划投资0.15亿元。

### （5）高水高排项目

到2025年，实施内涝压力较大的明溪县城区、盖洋镇、夏阳乡等3个，因地制宜采取有效措施缓解洪涝灾害。总投资0.20亿元，其中，“十四五”期间计划投资0.20亿元。

### 2.水资源安全保障工程

### （1）中小型水库等重要水源工程

开展石溪水库、杉坑水库、里地水库、无力坑水库及俞云际水库等5座小型水库建设工程，积极推进各项前期工作，新建水库总库容462万m3。工程总投资2.338亿元，其中，“十四五”期间计划投资2.338亿元。

### （2）农业节水（大中型灌区节水改造与续建配套工程）

实施完成中央苏区三明灌区节水改造与续建配套工程明溪县分灌区工程建设；完成胡坊灌区续建配套与节水改造项目。工程总投资0.65亿元，其中，“十四五”期间计划投资0.65亿元。

### （3）城乡供水提升工程

积极推动明溪县城乡供水一体化工程建设，提升县城区及各乡镇集中供水率。建设千吨以上规模水厂7 座、农村集中供水工程82处（其中新建6处、改造76处），农村分散式供水46处，设计供水规模6.262万t/d，城乡自来水普及率97.86%，供水水质达标；1000t/d 以上水厂的供水服务人口比例达到 84.44%、水源保护区划定率100%。工程总投资6.64亿元,其中, “十四五”期间计划投资6.64亿元。

### （4）水资源节约与保护工程

积极开展明溪县节水型社会达标建设及重要水库水源地安全保障达标建设工作。工程总投资0.17亿元,其中, “十四五”期间计划投资0.17亿元。

### 3.水生态安全保障工程

### （1）水土流失综合治理项目

“十四五”期间，重点8个乡镇20条小流域水土流失综合治理项目，有效改善重点区域水土流失现象，修复生态系统。工程总投资0.40亿元，其中，“十四五”期间计划投资0.40亿元。

### （2）安全生态水系建设项目

围绕“六大目标”、“八个有”，以生态治理理念开展安全生态水系建设项目。“十四五”期间实施胡贡溪等8条河流安全生态水系建设项目，综合治理河道68.8km，总投资0.96亿元，其中，“十四五”期间计划投资0.96亿元。

### 4.水利信息化工程

到2025年，实施完成明溪县水利信息化建设，主要包括县级水利感知网初步构建，完善信息采集、视频监控系统；县级水利云智慧平台及应用系统建设；相关专业人才培训工作。总投资0.23亿元，其中，“十四五”期间计划投资0.23亿元。

### 5.水利行业监管行动

在江河湖泊监管方面，编制完成水域岸线保护与利用规划，划定主要河湖管理范围与水域岸线功能区，建立河湖网格化管理制度和项目建设占用水利设施补偿制度，修编重要河段采砂规划。在水资源监管方面，制订分行业用水总量控制指标和用水监督管理计划，制订地方用水定额标准和节水标准，编制重要生态河流生态流量管控方案，建立取水口名录及台账。在水利工程监管方面，建立完善水利工程基础数据库，制订或完善水利工程管控方案。在水土保持方面，制订相关制度监管人为造成的水土流失，开展水土流失专项执法。在水风险防控方面，制订防汛抗旱调度预案、应急水量调度预案，修订应急预案，建立洪旱水资源水生态预警指标和评价体系。总投资0.03亿元。

### 6.水管理能力提升行动

在强化空间管控方面，制订水生态空间红线管控办法和水生态空间用途转用制度。在深化价税改革方面，制订水资源税改革方案和水价改革方案。在推动产权改革方面，建立县、乡两级水权交易平台和信息系统，开展小型水利工程确权工作。在水利投融资方面，开展不同类型水利项目投融资方式研究，编制研究报告。在水利行业能力提升方面，完善规划体系、建立水利科技管理机构，逐步完善科技成果转化及推广、编制水利行业人才规划，定期开展人才培训、完善基层管理机制体制和人才队伍。总投资0.03亿元。

### 7.水利工程常态化监督检查

水利工程常态化监督检查：推动水利工程常态化、规范化监管，按照“强监管、严要求”落实水利工程建设前、中、后期常态化监督检查工作。计划总投资0.02亿元，“十四五”计划投资0.02亿元。

### 8.创新推动水利工程物业化管理

调研学习其他地区成功管理经验，在我县各乡（镇）选择部分试点工程为切入点，积极探索明溪水利工程物业化管理模式，总结形成可复制可推广的成功经验，逐步推广至全县其他水利工程。计划总投资0.10亿元，“十四五”计划投资0.10亿元。

### 9.其他水利面上项目

“十四五”期间，积极向上争取其他水利面上项目，并在“十四五”期间全面完成。

- 第五章 投资估算和资金筹措

（一）测算依据

1.水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2002〕116号）；

2.《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471号）；

3.福建省水利厅闽水计财〔2011〕98号文颁发的《福建水利水电工程设计概（估）算编制规定》（简称“编制规定”）；

4.福建省水利厅闽水计财〔2011〕98号文颁发的《福建省水利水电建筑工程预算定额》；

5.安装工程：福建省水利厅闽水计财〔2011〕98号文颁发的《福建省水利水电设备安装管工程预算定额》；

6.施工机械台班费：福建省水利厅闽水计财〔2011〕98号文颁发的《福建水利水电工程施工机械台班费定额》；

7.福建省水利厅闽水财审〔2018〕18号文颁布的《关于调整水利水电工程计价依据增值税税率的通知》；

8.以及相关规划、设计投资测算成果。

（二）投资规模

按照规划任务，根据已经批准和正在编制的“十四五”相关规划、重大工程的前期工作以及各乡镇及业务科室上报的项目及投资需求，筛选拟建项目，经初步测算，明溪县“十四五”水利规划总投资为23.88亿元，其中，“十四五”期间计划投资20.83亿元。

（三）投资结构

按主要任务划分，在“十四五”规划总投资中，防洪涝安全保障工程投资9.42亿元，占比39.46%；水资源安全保障工程投资9.80亿元，占比41.02%；水生态安全保障工程投资1.36亿元，占比5.7%；水利信息化工程投资0.23亿元，占比0.94%；水利行业监管投资0.18亿元，占比7.54%；其他水利工程投资2.90亿元，占比12.14%。

（四）资金筹措

考虑到明溪县财力相对薄弱的实际情况和水利建设的公益性质，资金筹措坚持“多渠道筹措”和“两个为主”的原则，即“以财政资金为主、信贷资金为辅，以中央、省级投资为主、地方投资为辅”，通过中央加大投入力度，地方财政配套、利用银行贷款、鼓励社会投入等多种渠道投资，共同推进项目顺利实施。

（五）项目实施计划

1.分期实施划分原则

根据明溪县 “十四五”水安全保障规划的发展目标和总体布局，按照解决明溪县水利发展存在的薄弱环节，推进明溪县水利现代化建设，支撑全面建成小康社会，以及明溪县水利发展战略部署的要求，参考有关规划和项目的前期工作情况，对规划项目进行系统的筛选和分析与排队。按照突出重点、因地制宜、需要与可能结合的原则，区分轻重缓急，提出重点流域和区域以及对全局性起关键作用的重点水利建设工程，制定切合实际的分期实施计划，其中优先安排实施以下项目：

（1）“十三五”已开工的续建项目；

（2）列入国务院节水供水的重大水利工程；

（3）列入水利部的重大水利工程；

（4）列入省发改委“重大工程、重大项目、重大政策”的项目；

（5）符合流域和区域发展规划要求，对本地区发展具有重大影响的项目；

（6）项目具备一定的前期工作基础，不存在制约项目建设的重大技术经济、征地移民和环境生态等问题，效益指标良好，资金来源基本能够落实；

（7）民生迫切所需的项目。

2.分期实施计划

根据分期实施划分原则，结合工程的紧迫性、建设必要性、项目实施效果、资金筹措、前期工作等情况，经过综合分析，统筹考虑，拟选定明溪县“十四五”水安全保障规划项目详见附表《三明市明溪县“十四五”水安全保障规划项目汇总表》。

- 第六章 保障措施

（一）加强组织领导

加强各级党委和政府对“十四五”水安全保障工作的领导，统筹推动水安全保障工作。建立统筹解决全市水安全保障问题经常化调度机制和议事决策机制，明确各部门主体责任，严格落实各项举措，确保水安全保障工作各项任务有效完成。

（二）落实责任分工

水安全保障系统复杂，综合性强，是各地区、多领域、多部门的共同责任，需分工负责，共同推进。加快“三定方案”落实，尽快明确落实各部门在农田水利、生态环境保护、水价改革等职责分工。水利部门重点负责涉水规划制定、工程建设和水事监管。发展改革部门根据国家相关规划争取中央预算内投资支持，财政、水利部门研究落实工程建设资金筹措方案。发展改革、经济和信息化、自然资源、住房城乡建设、生态环境、农业、林草、物价等部门分别负责工业节水、城镇节水及中水回用、水污染防治、田间配套和节水、水源涵养及湿地建设、水价改革等相关工作。相关部门要各司其职，密切协作配合，形成工作合力，同时加强对各县市工作的指导和支持，推动完成各项任务。

（三）保障资金落实

坚持政府主导，各级均要继续将水利作为公共财政投入的重点领域和基础设施建设的优先领域，进一步加大财政投入力度。坚持多渠道筹措落实水利建设资金，用好政府债券资金，合理利用各类优惠贷款，鼓励社会资本以参股控股、委托运营、整合改制等多种形式参与水利建设。

（四）做好前期规划

做好重要规划的编制和报批工作，重点推进全市水资源配置和利用、水生态保护和修复、水土保持等规划研究，科学谋划全市水安全保障格局。以县市和流域为单元，完善防洪、节水、农村饮水等水利专项规划编制工作，妥善解决好工作建设中的生态环境保护、区域水量分配、利益协调等问题，科学确定建设方案，做好项目储备，为水利工程补短板、水利行业强监管奠定基础。

（五）深入宣传引导

深入学习借鉴先进地区经验，加大水安全宣传教育力度，强化水安全保障的责任担当。加强宣传引导，把水情教育纳入国民素质教育体系和中小学教育课程体系，列入各级领导干部和公务员教育培训内容，提高全市水患意识、节水意识、护水意识和水生态文明意识，营造全社会关心水利、支持水利、发展水利的良好环境，推动形成治水兴水的强大合力。

（六）建立考评机制

建立规划实施督促检查机制，明确规划确定的主要任务的责任主体和进度要求，加强对规划目标指标完成情况的考核监督，将规划实施成效纳入地方有关部门绩效考核内容，考核结果作为有关领导干部选拔任用的重要依据。适时开展规划实施情况评估，分析实施效果及存在问题，研究提出规划调整建议，确保规划顺利推进。

# 附表

三明市明溪县“十四五”水安全保障规划项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 工程等级 | 主要建设内容 | 前期进展 | 项目投资情况（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | “十四五”期间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 238821 | 208318 |
| 一 | 防洪涝安全保障工程 |  |  |  |  |  | 94235 | 63732 |
| 1.1 | 闽江防洪提升工程 |  |  |  |  |  | 41585 | 31082 |
| 1 | 闽江上游沙溪流域防洪四期工程（明溪段） | 明溪县 | 续建 |  | 防洪标准10～30年一遇，建设防洪堤长13.686公里，新建排涝涵洞42处 。 | 在建 | 18585 | 8082 |
| 2 | 闽江上游沙溪流域防洪五期工程（明溪段） | 明溪县 | 新建 |  | 新建沙溪流域明溪县渔塘溪干流、夏阳溪支流防洪堤共计10.4公里 | 规划在编 | 10500 | 10500 |
| 3 | 闽江上游金溪流域防洪工程（明溪段） | 明溪县 | 新建 |  | 新建金溪流域明溪县盖洋溪、夏坊溪、枫溪乡中溪、城岚溪防洪堤共计12.5公里 | 规划在编 | 12500 | 12500 |
| 1.2 | 中小河流治理 |  |  |  |  |  | 20700 | 20700 |
| 1 | 明溪县夏坊溪合堂丘段河道治理工程 | 夏坊乡 | 拟建 |  | 治理河道长3.6km，新建堤防、护岸3.5km. | 规划在编 | 2000 | 2000 |
| 2 | 明溪县盖洋溪湖上段河道治理工程 | 盖洋镇 | 拟建 |  | 治理河道长4.5km，新建堤防、护岸3.5km. | 规划在编 | 2400 | 2400 |
| 3 | 渔塘溪明溪城区段河道治理工程 | 明溪县城区 | 拟建 |  | 治理河道长6.2km，新建堤防4.2km.堤防加高加固2.2km,河道清淤6.2km | 规划在编 | 5000 | 5000 |
| 4 | 明溪县夏阳溪地美段河道治理工程 | 夏阳乡 | 拟建 |  | 治理河道长3.5km，新建堤防、护岸2.8km. | 规划在编 | 1800 | 1800 |
| 5 | 渔塘溪瀚仙镇瀚溪段河道治理工程 | 瀚仙镇 | 拟建 |  | 治理河道长3.6km，新建堤防2.5km.河道清淤3.6km | 规划在编 | 1850 | 1850 |
| 6 | 明溪县城岚溪湾内白岚段河道治理工程 | 盖洋镇 | 拟建 |  | 治理河道长4.0km，新建堤防3.6km.河道清淤4.0km | 规划在编 | 2000 | 2000 |
| 7 | 明溪县城岚溪白叶段河道治理工程 | 盖洋镇 | 拟建 |  | 治理河道长3.5km，新建堤防2.8km.河道清淤3.5km | 规划在编 | 1800 | 1800 |
| 8 | 明溪县城岚溪常坪段河道治理工程 | 盖洋镇 | 拟建 |  | 治理河道长4.0km，新建堤防2.5km.加高加固堤防0.8km，河道清淤4.0km | 规划在编 | 1850 | 1850 |
| 9 | 渔塘溪沙溪乡六合段河道治理工程 | 沙溪乡 | 拟建 |  | 治理河道长4.0km，新建堤防3.0km.河道清淤3.5km | 规划在编 | 2000 | 2000 |
| 1.3 | 山洪灾害防治 |  |  |  |  |  | 28500 | 8500 |
| 1 | 17条山洪沟防洪治理工程 | 明溪县 | 拟建 | 打捆项目 | 治理山洪沟河道长度135km；新建护岸78km；河道清淤66km | 规划在编 | 28500 | 8500 |
| 1.4 | 水库除险加固 |  |  |  |  |  | 1450 | 1450 |
| 1 | 日月溪水库常态化除险加固工程 | 明溪县 | 拟建 | 小（2）型 | 白蚂蚁防治、坝体补强、坝基帷幕、水位尺修复、库区道路维护 | 规划在编 | 120 | 120 |
| 2 | 罗翠水库常态化除险加固工程 | 明溪县 | 拟建 | 小（1）型 | 白蚂蚁防治、坝体补强、坝基帷幕、水位尺修复、库区道路维护 | 规划在编 | 120 | 120 |
| 3 | 郎当背水库常态化除险加固工程 | 明溪县 | 拟建 | 小（2）型 | 闸阀维护、坝体补强、坝基帷幕、水位尺修复、库区道路维护 | 规划在编 | 120 | 120 |
| 4 | 石东坑水库常态化除险加固工程 | 明溪县 | 拟建 | 小（2）型 | 闸阀维护、坝体补强、坝基帷幕、水位尺修复、库区道路维护 | 规划在编 | 120 | 120 |
| 5 | 石板桥水库常态化除险加固工程 | 明溪县 | 拟建 | 小（2）型 | 闸阀维护、坝体补强、坝基帷幕、水位尺修复、库区道路维护 | 规划在编 | 120 | 120 |
| 6 | 17座水库常态化维修养护工程 | 明溪县 | 拟建 | 打捆项目 | 1、分别对17座水库进行杂草清除工作。 2、分别对17座水库进行维修锈蚀的启闭设备及闸阀。 3、分别对17座水库中责任人变动的公示牌一一进行更换。 4、分别对17座水库进行大坝位移观测。 | 规划在编 | 850 | 850 |
| 1.5 | 高水高排项目 |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 |
| 1 | 明溪县城区高水高排项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 截洪沟7.8km，节制闸4座，涵洞6座 | 规划在编 | 800 | 800 |
| 2 | 明溪县盖洋镇高水高排项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 截洪沟6.3km，节制闸4座，涵洞4座 | 规划在编 | 700 | 700 |
| 3 | 明溪县夏阳乡高水高排项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 截洪沟4.0km，节制闸4座，涵洞4座 | 规划在编 | 500 | 500 |
| 二 | 水资源安全保障工程 |  |  |  |  |  | 97961 | 97961 |
| 2.1 | 中小型水库及塘坝 |  |  |  |  |  | 23380 | 23380 |
| 1 | 石溪水库工程 | 胡坊镇 | 拟建 | 小（2）型 | 新建小（2）型水库1座，总库容77万m3 | 规划在编 | 3850 | 3850 |
| 2 | 杉坑水库工程 | 胡坊镇 | 拟建 | 小（1）型 | 新建小（1）型水库1座，总库容122万m3 | 规划在编 | 6010 | 6010 |
| 3 | 里地水库工程 | 枫溪乡 | 拟建 | 小（1）型 | 新建小（1）型水库1座，总库容109万m3 | 规划在编 | 5470 | 5470 |
| 4 | 无力坑水库工程 | 沙溪乡 | 拟建 | 小（2）型 | 新建小（2）型水库1座，总库容28万m3 | 规划在编 | 1750 | 1750 |
| 5 | 俞云际水库工程 | 夏阳乡 | 拟建 | 小（2）型 | 新建小（1）型水库1座，总库容126万m3 | 规划在编 | 6300 | 6300 |
| 2.2 | 城乡供水提升工程 |  |  |  |  |  | 66375 | 66375 |
| 1 | 明溪县城乡供水一体化工程 | 明溪县 |  |  | 新建、改扩建工程52处，其中规模化（千吨级以上）供水工程7处，小型供水工程45处，管网更新改造52处，新增日供水能力0.435万吨，千人以上工程水源保护区划定率100%。 |  | 66374.8 | 66374.8 |
| 2.3 | 灌区续建配套与现代化改造工程 |  |  |  |  |  | 6506 | 6506 |
| 1 | 中央苏区三明灌区续建配套与节水改造（明溪分灌区） | 明溪县 | 拟建 |  | 闽西北中央苏区三明大型灌区续建配套与节水改造工程（明溪片）：分为盖洋分灌区及渔塘溪分灌区，其中盖洋分灌区设计灌溉面积5.83万亩，渔塘溪分灌区受益面积5.76万亩。 | 可研已批 | 5904 | 5904 |
| 2 | 胡坊灌区节水配套改造项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 新增（恢复）有效灌溉面0.15万亩，改善灌溉面积0.5万亩。建设干支渠道24.403km；配套建设渠系建筑物133座。 | 规划在编 | 601.89 | 601.89 |
| 2.4 | 水资源节约与保护 |  |  |  |  |  | 1700 | 1700 |
| 1 | 水资源节水社会建设 | 明溪县 | 拟建 |  | 实施节水型社会达标建设 | 规划在编 | 200 | 200 |
| 2 | 水源地安全保障达标建设 | 明溪县 | 拟建 |  | 实施水库水源地安全保障达标建设项目 | 规划在编 | 1500 | 1500 |
| 三 | 水生态安全保障工程 |  |  |  |  |  | 13585 | 13585 |
| 3.1 | 水土流失综合治理 |  |  |  |  |  | 3985 | 3985 |
| 1 | 明溪县水土流失综合治理项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 综合治理20条小流域，综合治理水土流失面积99.15km2，共涉及8个乡镇。 | 规划在编 | 3985 | 3985 |
| 3.2 | 安全生态水系建设 |  |  |  |  |  | 9600 | 9600 |
| 1 | 明溪县胡贡溪安全生态水系建设项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 综合整治河道8.5km，河道疏浚4.5km，新建生态护岸3.77km，挡水坝3座、滨水节点4个、植树种草若干 | 规划在编 | 1200 | 1200 |
| 2 | 明溪县瀚仙溪安全生态水系建设项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 综合整治河道8.7km，河道疏浚3.8km，新建生态护岸3.4km，岸坡改造2.3km、护脚加固维护1.2km、步道1.5km、挡水坝1座、滨水节点5个、植树种草若干。 | 规划在编 | 1200 | 1200 |
| 3 | 明溪县富口溪安全生态水系建设项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 综合整治河道8.6km，河道疏浚4.15km，新建生态护岸3.25km，挡水坝3座、滨水节点4个、植树种草若干 | 规划在编 | 1200 | 1200 |
| 4 | 明溪县渔塘溪（沙溪段）安全生态水系建设项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 综合整治河道8.7km，河道疏浚6.5km，新建生态护岸3.2km，挡水坝2座、滨水节点4个、植树种草若干 | 规划在编 | 1200 | 1200 |
| 5 | 明溪县夏坊溪安全生态水系建设项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 综合整治河道8.7km，河道疏浚4.9km，新建生态护岸2.5km，挡水坝3座、滨水节点6个、植树种草若干 | 规划在编 | 1200 | 1200 |
| 6 | 明溪县中溪（枫溪段）安全生态水系建设项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 综合整治河道8.8km，河道疏浚4.2km，新建生态护岸2.8km，挡水坝3座、滨水节点5个、植树种草若干 | 规划在编 | 1200 | 1200 |
| 7 | 明溪县温庄溪安全生态水系建设项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 综合整治河道8.4km，河道疏浚4.0km，新建生态护岸4.2km，挡水坝2座、滨水节点6个、植树种草若干 | 规划在编 | 1200 | 1200 |
| 8 | 明溪县渔塘溪上游段安全生态水系建设项目 | 明溪县 | 拟建 |  | 综合整治河道8.4km，河道疏浚3.7km，新建生态护岸3.5km，挡水坝6座、植树种草若干 | 规划在编 | 1200 | 1200 |
| 四 | 水利信息化 |  |  |  |  |  | 2250 | 2250 |
| 4.1 | 明溪县水利感知网建设 | 明溪县 | 拟建 | 其他 | 扩大江河湖泊、水利工程、水利管理活动等实时在线监测范围，加大各类站点监测密度，加强监测手段的应用，升级改造现有监测感知设备，重点补充完善水文、水生态、水土流失、工程安全、防洪、水利管理活动等领域采集内容，初步构建覆盖河湖水系、水利工程、水利管理活动的天空地一体化监测感知网，主动融入三明市智能化管理平台 |  | 750 | 750 |
| 4.2 | 明溪县水利云平台建设 | 明溪县 | 拟建 | 其他 | 积极推进县级水利数据中心和云平台建设，建立统一数据标准，构建数据资源池，提升水利大数据分析处理能力和共享服务水平 |  | 750 | 750 |
| 4.3 | 明溪县水利智能应用系统建设 | 明溪县 | 拟建 | 其他 | 构建涵盖水资源、水生态、水环境、水灾害、水工程、水监督、水行政水公共服务等核心业务的水利智能应用系统 |  | 750 | 750 |
| 五 | 水利行业监管 |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 |
| 5.1 | 水利行业监管行动 | 明溪县 |  | 其他 | 从江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持、水风险防控等方面出发开展水利行业监管行动 |  | 300 | 300 |
| 5.2 | 水管理能力提升行动 | 明溪县 |  | 其他 | 从强化空间管控、深化价税改革、推动产权改革、开展水利投融资研究、行业能力提升等方面出发开展水管理能力提升行动 |  | 300 | 300 |
| 5.3 | 水利工程常态化监督检查 | 明溪县 |  | 其他 | 落实水利工程建设前、中、后期常态化监督检查工作 |  | 200 | 200 |
| 5.4 | 创新推动水利工程物业化管理 | 明溪县 |  | 其他 | 以试点工程为切入点，积极探索明溪水利工程物业化管理模式，总结经验并推广实行 |  | 1000 | 1000 |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  | 28990 | 28990 |
| 6.1 | 水利风景区建设 |  |  |  |  |  | 8990 | 8990 |
| 1 | 杉坑水库风景区建设项目 | 胡坊镇 | 拟建 | 小（1）型 | 结合杉坑水库工程配套建设库区综合旅游休闲度假区 | 规划在编 | 8990 | 8990 |
| 6.2 | 其他水利面上项目 | 明溪县 | 拟建 | 其他 | 除重大项目外，面上的水利项目 |  | 20000 | 20000 |