明安委办〔2020〕16号

明溪县人民政府安委会办公室关于做好2020年县级重点安全风险管控责任清单的通知

各乡（镇）人民政府，县安委会各成员单位：

根据《关于报送2020年安全生产红色隐患和全县重点安全风险管控责任清单的通知》（明安委办〔2020〕5号）要求，前期县政府安办组织各乡（镇）和县安委会各成员单位对辖区、领域重点安全风险点重新进行全面摸排，经县政府安办梳理汇总，共梳理县级重点安全风险管控点45个。为切实做好全县重点安全风险点的管控，扎实推进安全生产隐患大排查大整治，根据县安委会领导部署，提出以下几点要求，请认真抓好贯彻落实。

一、健全管控台账。各乡（镇）要认真落实安全生产属地管理责任，主要领导亲自抓，按照“党政同责、一岗双责”的要求，根据确定的“红、橙、黄、蓝”四个管控等级，切实加对重点安全风险点的管控，细化责任领导、责任单位、责任人员，全程跟踪，全力管控。各管控牵头部门要认真落实安全生产监管责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强对台账内企业的监督指导检查，督促企业明确安全风险点的责任领导、责任人、管控措施和应急预案，抓好跟踪落实。各管控配合部门要切实扛起行业监管责任，加强跟踪督导、挂牌督办和监管执法的力度。各生产经营单位要切实落实安全生产主体责任，建立安全风险点台账，制定管控方案，落实管控措施、责任、资金和应急预案，发现隐患及时消除，确保管控状态正常。

二、明确管控措施。各乡镇各部门要建立完善安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系，督促企业针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，逐一确定风险等级，明确管控措施，绘制企业“红、橙、黄、蓝”安全风险空间分布图，完善各风险点的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改常态化。同时，要以此为契机，结合全县安全生产隐患大排查大整治，组织开展专家远程“会诊”，专愿服务“小分队”上门现场指导等，采取针对性措施及时化解消除安全隐患，同时要强化执法检查，严厉打击安全生产领域各类非法违法生产经营建设行为，确保各项安全防范措施落到实处。

三、强化跟踪管理。各乡（镇）、县安委会各成员单位要安排专人负责报送县级重点安全风险点管控状态，并于每月28日前将有关进展情况及当月消除隐患数（状态如出现异常立即报送）上报至县政府安办，由县政府安办汇总上报县政府安委会。同时每月集中汇总分析一次排查的县级重点安全风险管控点，对管控状态出现“异常”要及时分析采取补救措施。并于（6月、12月）23日前上报县级风险点的退出情况和消除隐患情况。县政府安办将不定期组织督查组开展督查，并通报督查结果。

联系人:陈呀明、蔡玉丽，电话：2863486，邮箱：mxaj2863486@126.com。

附件：县级重点安全风险点管控情况一览表

明溪县人民政府安全生产委员会办公室

2020年3月 20 日

附件

明溪县县级重点安全风险管控责任清单一览表

| 序号 | 县级重点风险管控点或薄弱环节（企业名称、场所、部位） | 主要风险因素 | 管控措施 | 风险等级 | 管控牵头部门 | 管控配合部门 | 属地 | 管控状态 | 消除隐患数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明溪昌盛液化气有限公司 | 1、液化气泄露，属于易燃易爆危险化学品，储量大；2、极易发生特种设备事故，造成重特大特种设备事故及巨大财产损失，造成极其恶劣的社会及政治影响； | 1、建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程并采取有效措施保证执行到位；2、配备泄露监测报警装置；每天通过联网监控检查其运行状态；3、开展应急演练，做好员工的培训教育。4、按照执法计划开展检查，督促企业自查自改自纠闭环管理。 | 红 | 县住建局 | 县市场监督管理局 | 城关乡人民政府 |  |  |
| 2 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 1、构成重大危险源；2、极易发生特种设备事故，造成重特大特种设备事故及巨大财产损失，造成极其恶劣的社会及政治影响。 | 1、严格管控重大危险源和重点危险工艺；2按照执法计划开展检查，督促企业自查自改自纠闭环管理。3、氢化工艺烷基化工艺 | 红 | 县应急局 | 县市场监督管理局 | 县经济开发区管委会 |  |  |
| 3 | 福建省隆兴工业燃气有限公司 | 1、极易发生特种设备事故，造成重特大特种设备事故及巨大财产损失，造成极其恶劣的社会及政治影响。2、构成重大危险源。3、气体泄露，属于易燃易爆危险化学品。 | 1、严格管控重大危险源和重点危险工艺；2、按照执法计划开展检查，督促企业自查自改自纠闭环管理。3、督促企业严格按生产规程操作。 | 红 | 县应急局 | 县市场监督管理局 | 瀚仙镇人民政府 |  |  |
| 4 | 明溪县天成天然气有限公司 | 1、极易发生特种设备事故，造成重特大特种设备事故及巨大财产损失，造成极其恶劣的社会及政治影响。2、天然气储量超过50吨，构成重大危险源 | 1、按照执法计划开展检查，督促企业自查自改自纠闭环管理；2、定期对该企业进行安全检查，要求其每年至少开展一次燃气应急预案演练 | 红 | 县住建局 | 县市场监督管理局 | 县经济开发区管委会 |  |  |
| 5 | 三明市顺安精细化工有限公司 | 1、极易发生特种设备事故，造成重特大特种设备事故及巨大财产损失，造成极其恶劣的社会及政治影响。2、危险性较高，易燃易爆 | 1、按照执法计划开展检查，督促企业自查自改自纠闭环管理；2、严格管控制氢车间，防止发生易燃易爆事故、以及因静电发生爆炸事故。 | 红 | 县应急局 | 县市场监督管理局 | 县经济开发区管委会 |  |  |
| 6 | 闽通长运明溪分公司、明溪县兴达运输有限公司、三明市环宇运输有限公司明溪分公司 | 1、客运车辆凌晨2点至5点在高速上违规行车。2、夜间10点至早上6点在达不到夜间安全通行要求的农村公路上违规行车 | 经核查无此类车辆 | 红 | 县交通局 |  | 雪峰镇人民政府 |  |  |
| 7 | 福建海峡科化股份有限公司运输队 | 运输线路沿途风险源辨识排查 | 对所有运输路线逐一进行风险排查 | 红 | 县交通局 |  | 瀚仙镇人民政府 |  |  |
| 8 | 明溪县土产公司烟花爆竹批发仓库 | 与县委党校安全距离不足 | 1.值班值守； 2.隐患排查和应急演练； 3.人防、技防、物防、犬防等各项工作。 | 红 | 县供销社 | 县应急局 | 雪峰镇人民政府 |  |  |
| 9 | 福建省三明山海民爆物品有限公司明溪分公司民爆物品库房 | 1.爆炸风险； 2.地质灾害风险； 3.爆炸品被盗风险。 | 1.按照民爆物品管理条例和民用爆炸物品销售许可办法，参照生产企业要求进行管理。 2.加强员工教育，要求严格按民爆物品操作规程和遵守安全管理制度。 | 红 | 县工信局 |  | 瀚仙镇人民政府 |  |  |
| 10 | 福建海峡科化股份有限公司烽林分公司生产区、库区 | 1.爆炸风险；2.火灾风险；3.机械伤害风险(生产企业）；4.灼烫风险（生产企业）；5.爆炸品被盗风险。 | 1.穿戴好劳保2.导除静电3.执行规程4.遵守定员定量5.轻拿轻放，勤擦浮药6.检查设备7.整齐码放，禁超高8.雷雨天禁运 | 红 | 县工信局 |  | 瀚仙镇人民政府 |  |  |
| 11 | 明溪县竹林境生态养殖场（500头规模以上养殖） | 有限空间、气体中毒 | 1.与养殖企业主签订安全生产责任书，制定管控清单。 2.督促企业落实安全生产主体责任，定期组织从业人员开展安全生产培训和应急演练，建立健全事故隐患自查、自报、自改的闭环管理机制，对查出的事故隐患立即整改。 3.加大检查力度，严格规范从业人员安全作业程序。 | 红 | 县农业农村局 |  | 瀚仙镇人民政府 |  |  |
| 12 | 辖区木竹加工企业生产车间 | 消防设施配备不到位，电线电路老化，存在火灾风险 | 1.督促企业加强消防、电路安全的自查自纠工作。强化安全监管。2.督促企业规范设置火花探测报警装置，加强安全管理，进一步落实粉尘清扫制度。 | 红 | 县林业局 |  | 各乡镇人民政府 |  |  |
| 13 | 辖区林业生产工程队山场作业 | 部分山场作业人员年龄较大、重叠作业现象，存在伤人风险 | 加强宣传教育，强化安全监管。 | 红 | 县林业局 |  | 各乡镇人民政府 |  |  |
| 14 | 辖区范围内地下管廊地下有限空间作业 | 作业过程中有有毒有害气体，可能导致中毒 | 1.加强监察，规范下井作业管理；2.建章立制，确保作业人员持证上岗；3.加强应急管理。 | 红 | 县城建监察大队 |  | 各乡镇人民政府 |  |  |
| 15 | 明溪县钰岩石材料加工厂上龙坑方解石矿山 | 存在塌方、机械伤害、采空区塌陷隐患 | 1、严格按矿山设计方案开采；2、留足顶板厚度、保留矿柱（不回采）、视顶板结构调整采高及暴露面积、严格落实敲帮问顶制度，日作业监控、旬观察、月检查。 | 橙 | 县应急局 | 县自然资源局 | 瀚仙镇人民政府 |  |  |
| 16 | 福建省明溪县火星化工有限公司 | 危险性较高，易燃、易爆 | 1、督促企业严格按生产规程操作；2、按照执法计划开展检查，督促企业自查自改自纠闭环管理。 | 橙 | 县应急局 |  | 瀚仙镇人民政府 |  |  |
| 17 | 明溪县聚岩磨粉厂矿山 | 存在塌方、机械伤害、采空区塌陷隐患。 | 严格按矿山设计方案开采 | 橙 | 县应急局 | 县自然资源局 | 瀚仙镇人民政府 |  |  |
| 18 | 明溪县长兴萤石矿 | 化学危险品，矿工井下作业风险重大。 | 定期进行隐患排查 | 橙 | 县应急局 | 县自然资源局 | 夏阳乡人民政府 |  |  |
| 19 | 明溪县鑫辉矿业有限公司 | 存在雷管储存和进出库引发爆炸风险 | 建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程并保证执行到位；按标准设置防雷、放静电装置；设置监控室由专人24小时值守；配备消防器材；定期检查；开展演练，做好员工的培训教育。 | 橙 | 县应急局 | 县自然资源局 | 城关乡人民政府 |  |  |
| 20 | 三明市久仁矿业有限公司 | 有限空间、气体中毒 | 建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程并采取有效措施保证执行到位；配备泄露监测报警装置；定期检查；开展应急演练，做好员工的培训教育。 | 橙 | 县应急局 |  | 城关乡人民政府 |  |  |
| 21 | 明溪县金鑫萤石矿 | 地下矿山存在井下同时8人作业 | 加大检查频率，督促企业落实防中毒窒息、透水等各项措施，落实每月自查自纠，开展应急演练，做好员工的培训教育。 | 橙 | 县应急局 | 县自然资源局 | 城关乡人民政府 |  |  |
| 22 | 明溪县华莹选矿有限公司 | 坍塌、机械伤害、透水（水文地质条件中等）等风险 | 1、加强隐患排查；2、有疑必探、超前打眼、观察涌水量变化，确保排水设备有效。 | 橙 | 县应急局 | 县自然资源局 | 胡坊镇人民政府 |  |  |
| 23 | 兴泉铁路宁泉段XQNQ-2标项目部二工区 | 铁路隧道作业安全及道路交通安全 | 加强隐患排查及管控 | 橙 | 铁办 |  | 胡坊镇人民政府 |  |  |
| 24 | 兴泉铁路宁泉段XQNQ-2标项目部三工区 | 铁路作业面操作安全及道路交通安全 | 加强隐患排查及管控 | 橙 | 铁办 |  | 胡坊镇人民政府 |  |  |
| 25 | 明溪县金阳矿业有限公司洪水坑石灰石矿 | 冒顶坍塌 | 留足顶板厚度、保留矿柱（不回采）、视顶板结构调整采高及暴露面积、严格落实敲帮问顶制度，日作业监控、旬观察、月检查。 | 橙 | 县应急局 | 县自然资源局 | 沙溪乡人民政府 |  |  |
| 26 | 福建省恩腾新材料发展有限公司 | 危险性较高，易燃易爆 | 严格防控发生火灾、泄露事件，督促企业自查自改自纠闭环管理。 | 橙 | 县应急局 |  | 县开发区管委会 |  |  |
| 27 | 三明百事达淀粉有限公司 | 粉尘爆炸 | 包装车间使用防爆电器；严格执行清扫制度；作业时使用负压回收；日常检查、行业主管部门督查。 | 橙 | 县应急局 |  | 县开发区管委会 |  |  |
| 28 | 明溪县华联硅业有限公司 | 高温 | 落实个人防护制度；落实操作规程；日常检查、行业主管部门督查。 | 橙 | 县应急局 |  | 沙溪乡人民政府 |  |  |
| 29 | 明溪县气动工具城南侧建设项目 | 施工升降机3台、临时施工用电 | 1.督促参建各方落实质量安全主体责任；2.开展专项检查、重要时间节点安全检查。3.按照监督工作标准规定对项目进行日常监督抽查抽测；4.根据建筑工程“双随机”监管机制、对照省厅《建设工程质量安全动态监管与评价事项清单》，对项目开展季度质量安全进行检查、评价5.督促参建各方落实质量安全主体责任；6.开展专项检查、重要时间节点安全检查。7.按照监督工作标准规定对项目进行日常监督抽查抽测；8.根据建筑工程“双随机”监管机制、对照省厅《建设工程质量安全动态监管与评价事项清单》，对项目开展季度质量安全进行检查、评价。 | 橙 | 县住建局 |  | 城关乡人民政府 |  |  |
| 30 | 含氟核苷类中间体等系列生产项目 | 塔吊1台、落地式钢管脚手架、高大模板工程、临时施工用电 |  | 橙 | 县住建局 |  | 县经济开发区管委会 |  |  |
| 31 | 明溪县药谷小镇主干道建设项目（I期） | 高边坡、临时用电 |  | 橙 | 县住建局 |  | 县经济开发区管委会 |  |  |
| 32 | 抗肿瘤新药系列产品生产项目（二期）综合库房、门卫 | 塔吊1台、落地式钢管脚手架、临时施工用电、高大模板工程、深基坑 |  | 橙 | 县住建局 |  | 县经济开发区管委会 |  |  |
| 33 | 明溪县第一中学改扩建项目 | 塔吊2台、临时用电 |  | 橙 | 县住建局 |  | 雪峰镇人民政府 |  |  |
| 34 | 明溪县胡坊中心小学幼儿园建设项目 | 施工升降机1台、落地式钢管脚手架、临时施工用电 |  | 橙 | 县住建局 |  | 胡坊镇人民政府 |  |  |
| 35 | 农村火灾防控工作 | 农村火灾隐患点多，救援人员、设施配备不齐全 | 1.照《消防安全责任实施办法》中规定，实消防安全责任制，明确单位管理人、责任人，组织实施消防安全管理规范消防责任制、落实各项工作制度，严肃责任追究。 2.立初期火灾扑救力量，抓好农村宣讲队、灭火队两支队伍建设，持续深化农村消防工作力量。 3.展志愿服务。乡镇供电所联合社会电工志愿者开展志愿服务，对农村乱拉电线现象进行认真排查，为火灾隐患较大的老旧民房免费提供线路套管改造，防止电器或电线老化引起火灾。 4.善基础设施建设，以行政村为单位，采取“一村一站一器多池（栓）”方式，即每村建立一座微型消防站；以自然村、火灾隐患点为单位，采取“一点一池（栓）”方式建立一个蓄水池，配备若干水桶和灭火器。 | 橙 | 消防救援大队 |  | 各乡镇人民政府、供电公司 |  |  |
| 36 | 木屋毗邻区（城西社区民主路、陈家巷、水车巷、新井巷片区，中山社区三元路、新民巷、新村路、东横巷） | 木屋毗邻区存在较多火灾隐患，电气线路老化，消防设施不齐全 | 1.按照《消防安全责任实施办法》中规定，落实消防安全责任制，明确管理责任，建立日常检查、防火巡查制度，跟踪整改自查发现的火灾隐患； 2.要对木屋毗邻区建筑的安全性进行风险评估，对于达不到居住和出租标准的，要坚决禁止人员居住； 3.继续推动电气线路规范改造、推广应用独立感烟报警器等技防措施，着力降低“小火亡人”风险； 4.加强消防车道、消防水源等基础设施建设，在木屋毗邻区周边形成消防通道，在车道旁按规定设置消火栓，保证消防救援的需要；5.强化宣传教育，重点针对住户普遍消防意识薄弱、用火用电不规范、不会排除隐患、不会拨打报警电话等情况，有针对性的开展宣传教育。 | 橙 | 县消防救援大队 |  | 雪峰镇人民政府 |  |  |
| 37 | 明溪县综合市场 | 明溪县综合市场消防管理制度不全，存在乱丢乱放现象，阻挡消防设施设备使用及消防通道的畅通 | 1.按照《消防安全责任实施办法》中规定，落实消防安全责任制，明确单位管理人、责任人，组织实施消防安全管理规范消防责任制、防火巡查制度，做好巡查、检查记录，跟踪整改自查发现的火灾隐患，消防控制室落实24小时值班值守。 2.综合市场管理单位要组织市场内业主开展消防安全宣传教育培训，定期组织消防安全培训和疏散演练，加强消防安全自律管理，推动消防工作，引导业主落实消防安全主体责任。 3.规范综合市场消防设施、设备设置，确保完好有效，畅通消防通道，严禁乱丢乱放及占用、遮挡消防设施。 | 橙 | 工信局 | 县消防救援大队 | 雪峰镇人民政府 |  |  |
| 38 | 居民小区 | 居民小区消防设施无人管理 | 1.按照《消防安全责任实施办法》中规定，建议引进物业，落实消防安全责任制，明确单位管理人、责任人，组织实施消防安全管理规范消防责任制、防火巡查制度，做好巡查、检查记录，跟踪整改自查发现的火灾隐患。 2.在小区无物业的情况下，小区所在的社区居委会要做好消防设施的维护保养工作，确保在发生火灾时消防设施可随时投入使用； 3.签订消防设施维保合同，维护消防设施、设备，建立健全消防控制室，落实24小时值班值守。 | 橙 | 县消防救援大队 |  | 雪峰镇人民政府 |  |  |
| 39 | 西家山隧道 | 1、西家山隧道进口进洞1015m为III级围岩，西家山1号斜井进正洞大里程240m均为III级围岩，西家山2#斜井正洞小里程120m，大里程100为III级围岩，西家山出口进洞948m，为III级围岩； 2、西家山隧道设计存在弱岩爆风险 3、山隧道二号斜井洞身综合坡度8.47%、二号斜井洞身综合坡度9.28%，存在积水倒流风险。 | 1、加强超前地质预报、在岩爆已发区加强对掌子面的监控，在掌子面及其附近岩爆地带加防落网，保护人员和机具安全。 2、隧道过软弱围岩、不良地质，严格落实设计开挖工法及各项支护参数。确保施工安全质量。 3、加强监控量测工作、及时分析数据指导现场施工。 4、及时跟进仰拱和衬砌。确保安全步距达标。 5、加强斜井反坡排水工作，严格按照排水方案施作，设置集水井，及时进行抽排水工作。 | 黄 | 县铁办 |  | 胡坊镇人民政府 |  |  |
| 40 | 新华坊隧道 | 1、新华坊隧道进口进洞908为III级围岩，进口段土体偏压，存在掌子面坍塌风险。 新华坊隧道斜井正洞小里程122m，大里程102m为III级围岩；2、新华坊隧道洞身综合坡度9.7%，存在积水倒流风险。 | 1、严格按进洞专项方案组织现场施工。 2、严格落实软弱围岩设计开挖工法及各项支护参数。确保施工安全质量。 3、加强超前地质预报，监控量测工作，指导现场施工。 4、加强斜井反坡排水工作，严格按照排水方案施作，设置集水井，及时进行抽排水工作。 | 黄 | 县铁办 |  | 胡坊镇人民政府 |  |  |
| 41 | 明溪县珩城电影发行放映有限公司 | 人员密集场所 | 配备消防设施设备、应急器材。 | 黄 | 县文体和旅游局 |  | 雪峰镇人民政府 |  |  |
| 42 | 明溪县金阳矿业有限公司 | 越界违法开采 | 上交实测图、加强检查 | 黄 | 县自然资源局 | 县应急局 | 沙溪乡人民政府 |  |  |
| 43 | 明溪县盖洋镇中源永诚加油站 | 有4家木制号企业，企业比较集中，人员较多，风险较大。 | 加大检查力度，定期排查安全隐患 | 黄 | 应急局 |  | 盖洋镇人民政府 |  |  |
| 44 | 福建省福明辉纸业有限责任公司 | 原料、成品仓库 | 定期对消防栓、消防水池、灭火器等消防设施进行检查；同时督促企业加强厂区巡查工作，严格遵守消防制度。 | 黄 | 应急局 |  | 沙溪乡人民政府 |  |  |
| 45 | 飞龙娱乐城、城关欢乐迪、宾馆娱乐城、东方娱乐城、金钻娱乐会所等5家娱乐场所 | 人员密集场所 | 完善规章制度，督促制度落实，加强巡查；配备消防设施设备、应急器材。 | 蓝 | 县文体和旅游局 |  | 雪峰镇人民政府 |  |  |
| 46 | 荣耀网吧、汇友网吧、金石网吧等3家城区网吧 | 人员密集场所 | 完善规章制度，督促制度落实，加强巡查；配备消防设施设备、应急器材。 | 蓝 | 县文体和旅游局 |  | 雪峰镇人民政府 |  |  |
| 47 | 枫溪乡小珩至官坊村、枫溪至华山村、枫溪至熊地村、莆炎高速公路建设YA5、YA6项目建设施工段等4处路段 | 高速公路建设重车较多，道路弯多、路小、路面下陷严重，容易引发交通事故。 | 加大宣传力度，增设安全警示标志，加强驾驶员安全培训。 | 蓝 |  | 县交通局 | 枫溪乡人民政府 |  |  |

其中：红色：14橙色24处、黄色6、蓝色3处。

明溪县人民政府安全生产委员会办公室        2020年3月23日印发