- 附件1

- 检查情况汇总表

| - 序号 | - 施工单位 | - 项目名称 | - 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 福建鸿光建设发展有限公司 | - 2-脱氧-D-核糖及衍生物生产项目（一期） | - 1.建设单位未按规定向施工总承包单位提供工程款支付担保；2.未按照“七本台账”要求整理台账；3.没有建立工程款支付清单，结算单、入账凭证未归档；4.未按照约定拨付周期拨付工程款。 |
| - 2 | - 中建五局土木工程有限公司 | - 明溪县实验小学东部校区建设项目 | - 1.劳动合同签订不规范；2.没有建立专户清单，结算单、到账单凭证未归档；3.项目工资未足额发放；4.未按照“七本台账”要求整理台账；5.维权公示牌公示制度未逐月公示；6.未按照规定拨付预付款；7.施工总承包单位未按月足额支付工资。 |
| - 3 | - 福建怡景市政园林工程有限公司 | - 明溪县余厝洞地块建设项目（1#楼、2#楼） | - 1.建设单位未按规定向施工总承包单位提供工程款支付担保；2.未按照“七本台账”要求整理台账；3.没有建立工程款支付清单，结算单、入账凭证未归档；4.未按照约定拨付周期拨付工程款。 |
| - 4 | - 福建省翠城建设工程有限公司 | - 明溪县余厝洞地块建设项目（3#楼、5#楼） | - 1.建设单位未按规定向施工总承包单位提供工程款支付担保；2.未按照“七本台账”要求整理台账；3.没有建立工程款支付清单，结算单、入账凭证未归档；4.未按照约定拨付周期拨付工程款。。 |
| - 5 | - 福建大景建设有限公司 | - 明溪县坪埠东路二期建设项目 | - 1.未将信息在维权公示牌上按月进行公示；2.没有建立工程款支付清单，结算单、入账凭证未归档3.存在劳动合同签订不规范等现象；4.未按照规定拨付预付款。 |
| - 6 | - 广东省水利水电第三工程局有限公司 | - 明溪县明源水厂及渔塘溪生态水系综合治理工程 | - 1.工资未按月拨付；2.建设单位未按规定向施工总承包单位提供工程款支付担保；3.未设立劳务考勤制度；4.预拨款未拨付；5.未签订人工费补充协议，未约定人工费用拨付比例、拨付周期；6.维权公示牌公示制度未逐月公示；7.未按照“七本台账”要求整理台账；8.未按照规定拨付预付款；9.未按照规定拨付预付款；9.未按照约定拨付周期拨付工程款。 |
| - 7 | - 福建省晓沃建设工程有限公司 | - 明溪县档案馆北侧地块建设项目 | - 1.建设单位未按规定向施工总承包单位提供工程款支付担保；2.维权公示牌公示制度未逐月公示；3.《进退场承诺书》存在代签现象；4.实际工资与合同约定工资不符；5.未按照约定拨付周期拨付工程款。 |
| - 8 | - 福建优宸建设工程有限公司 | - 明溪县实验幼儿园迁建项目 | - 1.维权公示牌信息不准确；2.未按照“七本台账”要求整理台账；3.没有建立工程款支付清单，结算单、入账凭证未归档；4.存在劳动合同签订不规范等现象；5.未按照规定拨付预付款；6.未按照约定拨付周期拨付工程款。 |
| - 9 | - 福建省宏汇项目管理有限公司 | - 明溪县夏坊幼儿园扩建项目 | - 1.建设单位未按规定向施工总承包单位提供工程款支付担保；2.未将信息在维权公示牌上按月进行公示；3.没有建立工程款支付清单，结算单、入账凭证未归档；4.存在劳动合同签订不规范等现象；5.未按照有关规定约定人工费（工程款）拨付比例及拨付周期；6.未按照规定拨付预付款；7.施工总承包单位未按月足额支付工资。 |
| - 10 | - 福建省枞煊建设工程有限公司 | - 帕金森新药普拉克索中间体等系列生产项目（一期） | - 1.建设单位未按规定向施工总承包单位提供工程款支付担保；2.未将信息在维权公示牌上按月进行公示；3.没有建立工程款支付清单，结算单、入账凭证未归档；4.存在劳动合同签订不规范等现象5.未按照规定拨付预付款；7.施工总承包单位未按月足额支付工资。 |

- 附件2

- 5月17日住建部平台考勤情况

| - 序号 | - 项目名称 | - 在场 - 工人数 | - 考勤人数 | - 出勤率 | - 施工总承包管理人员数 | - 出勤人数 | - 管理人员到岗率 | - 项目经理考勤情况 | - 总监考勤情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2-脱氧-D-核糖及衍生物生产项目（一期） | - 8 | - 2 | - 25% | - 2 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - 明溪县实验小学东部校区建设项目 | - 565 | - 73 | - 12.92% | - 1 | - 1 | - 100% | - 1 | - 1 |
| - 3 | - 明溪县余厝洞地块建设项目（1#楼、2#楼） | - 29 | - 11 | - 37.93% | - 1 | - 1 | - 100% | - 1 | - 1 |
| - 4 | - 明溪县余厝洞地块建设项目（3#楼、5#楼） | - 134 | - 22 | - 16.42% | - 2 | - 1 | - 50% | - 1 | - 1 |
| - 5 | - 明溪县明源水厂及渔塘溪生态水系综合治理工程 | - 6 | - 3 | - 50% | - 3 | - 2 | - 66.67% | - 0 | - 1 |
| - 6 | - 明溪县档案馆北侧地块建设项目 | - 59 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0% | - 0 | - 0 |
| - 7 | - 明溪县实验幼儿园迁建项目 | - 30 | - 17 | - 56.67% | - 3 | - 2 | - 66.67% | - 0 | - 1 |
| - 8 | - 明溪县夏坊幼儿园扩建项目 | - 13 | - 5 | - 38.46% | - 3 | - 1 | - 33.33% | - 1 | - 0 |
| - 9 | - 帕金森新药普拉克索中间体等系列生产项目（一期） | - 11 | - 1 | - 9.09% | - 7 | - 0 | - 0% | - 0 | - 0 |
| - 10 | - 明溪县坪埠东路二期建设项目 | - 24 | - 13 | - 54.17% | - 7 | - 4 | - 57.14% | - 0 | - 1 |