附件

2021年中央衔接推进老区乡村振兴补助资金建设项目及资金安排情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **资金规模** | **资金来源** | | **实施地点** | **建设内容** | **实施期限** | | **预期目标** | **实施单位、责任人及联系电话** |
| **老区资金补助** | **自筹** | **计划 开工** | **计划 完工** |
| 1 | 城关乡大富村村内道路硬化及路灯亮化工程项目 | 12 | 10 | 2 | 大富村傅厝组、大路组 | 新建道路硬化长50米、宽4米、厚0.18米，新建排水沟50米；安装独立杆路灯4盏、抱箍灯40盏，铺设线路1500米。 | 2021年8月 | 2021年12月 | 完善老区村基础设施，改善村民生产生活条件，便利村民出行，消除安全隐患受益村民达108户500多人。 | 乡镇：钟琳华（副乡长）15280564523 村：傅兴财（村书记） 18960519266 |
| 2 | 城关乡罗翠村村内道路硬化项目 | 12 | 10 | 2 | 村本点 | 新建道路硬化长300米，宽2.6米，厚0.18米。 | 2021年8月 | 2021年12月 | 完善基础设施建设，改善村五保户、困难户集中供养条件，便于突发事件和应急救援。 | 乡镇：林嘉斌（社会事务中心主任） 15280749858 村：罗建文（村主任）  13860529621 |
| 3 | 瀚仙镇洋龙村下村组道路硬化项目 | 11.5 | 10 | 1.5 | 洋龙村下村组 | 路面硬化：长230米、宽2.6米、厚0.18米；新建挡墙60立方米；排水涵管和盖板约12米及排水沟附属设施；拆除破损的原水泥路面150米，并同步改造因道路硬化影响的自来水管道。 | 2021年8月 | 2021年12月 | 完善老区村基础设施，改善村民生产生活条件，方便村民生产劳动、生活出行，进一步提升乡村宜居环境；受益村民可达85户330人。 | 乡镇：汤先平（社会事务中心主任） 13799190312 村：汤瀚荣（村主任）13859120287 |
| 4 | 夏坊乡龙坑村去到组和元村组生产道路硬化项目 | 12 | 10 | 2 | 龙坑村去到组、元村组 | 硬化生产主道1条：长120米、宽3米、厚0.18米；支路1条，长300米、宽2.6米、厚0.18米。 | 2021年8月 | 2021年12月 | 改善生产条件，便利养殖生产劳动，解决了农资及产品运输问题，直接受益农田300 亩，受益农户 112户756人 | 乡镇：丁铭（乡村振兴办主任） 13850890077 村：吴晓丹（村主任）15395989892 |
|  | 合 计 | 47.5 | 40 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |