福建省明溪国有林场2024年度

中央财政森林生态保护修复补偿资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）上级机构下达预算和绩效目标情况

1、上级机构下达预算

根据《福建省国有林场发展中心关于下达省属国有林场 2024 年中央财政森林生态保护修复补偿资金的通知》（闽林场局[2025]6号）、《福建省林业局关于下达2024年中央财政森林修复计划任务的通知》（闽林文[2025]9号），下达福建省明溪国有林场2024年度森林生态保护修复补偿资金32万元，森林修复任务2611亩。

2、绩效评价目标

2024年度中央财政森林修复任务2611亩，中央补助资金32万元；按时、保质、保量完成上级下达的森林修复面积和投资任务。通过森林抚育，达到改善林分结构、构建稳定的森林生态系统、增加就业机会、提高我场经济效益，充分发挥财政资金的使用效益。

- （二）本单位分解下达预算和绩效目标情况

１.本单位分解下达预算情况

我场根据福建省国有林场发展中心下达的中央财政森林修复面积和资金补助任务，针对不同林分状况采用科学、合理的森林抚育措施，规划落实抚育地块，设计森林抚育面积2611亩，设计总投资17.1万元。其余14.9万元用于林场其他生产经营。

２.本单位分解绩效目标情况

我场2024年中央财政森林修复设计作业面积2627亩，其中2024年度实施面积1239亩，2025年度实施面积1388亩；设计投资17.1万元，其中2024年投资9.4万元，2025年投资7.7万元；严格按森林修复作业设计进行施工，强化项目总体质量管理，按时、保质、保量完成上级下达的面积和投资任务。通过森林抚育，达到改善林分结构、构建稳定的森林生态系统、增加就业机会、提高我场经济效益，充分发挥财政资金的使用效益。其余14.9万元用于林场其他生产经营。

项目资金使用规范，实现资金专款专用，不占用、不挪用。

二、综合评价结论

（一）下达2024年度森林生态保护修复补偿资金32万元，森林修复任务面积2611亩。2024年度完成中央财政森林修复1239亩，投资9.4万元；2025年计划完成中央财政森林修复1388亩，投资7.7万元。其余14.9万元用于林场其他生产经营。

（二）绩效目标实现情况分析

- 1.项目资金情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。

根据《福建省国有林场发展中心关于下达省属国有林场 2024 年中央财政森林生态保护修复补偿资金的通知》（闽林场局[2025]6号），下达2024年度森林生态保护修复补偿资金32万元。实际到位资金32万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

我场2024年度中央财政森林修复资金项目2024年已完成投资9.4万元；2025年计划完成投资7.7万元。其余14.9万元用于林场其他生产经营。

（3）项目资金管理情况分析。

国家补助资金由省国有林场发展中心统一拨付到我场账户，我场对项目资金的使用管理能够严格按《中央财政林业补助资金管理办法》（财农〔2014〕9号）及国家有关法律、法规，做好经济预算和决策、财务计划、定额和现金管理，并严格按计划执行。项目资金实行专项管理，分账核算，专款专用和专人管理，项目资金使用计划周密，严格财政补贴资金的审批拨付程序，依据作业设计和施工合同把好验收关，严格按照工程建设进度和施工质量拨付补助资金，避免挪用、串用建设资金；做到账务清晰，原始凭证齐全。

我场2024年度森林生态保护修复补偿资金使用规范，做到专款专用，无占用和与挪用的现象。

- （三）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

我场2024年度中央财政森林修复项目2024年度已完成面积1239亩，2025年计划完成1388亩，共计2627亩。

（2）质量指标

根据项目施工验收结果，我场2024年度中央财政森林修复项目总体质量较好，中央财政森林修复作业设计合格率达90%以上，质量合格率达90%以上。

中央财政森林修复项目总体质量较好，符合森林修复的技术和质量指标，达到项目实施方案和作业设计的要求。割灌除草作业的中幼林地能够按照要求清除妨碍幼树生长的灌木、藤条和杂草。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

通过精细抚育，采取割灌除草等森林抚育措施，充分改善林分生长状况，改善了林木生长环境，特别是改善了林内的通风透光条件。林分结构更加优化，林分质量大幅度提高，可以促进林分早郁闭，增强了林分的生态保护功能。促进了用材林速生、丰产、优质，达到缩短林木培育周期，提高林分的生长质量与数量。

（2）项目实施的社会效益分析。

①通过森林修复项目的实施，可以解决部分农村剩余劳动力，增加就业机会，有利于解决农村剩余劳动力问题，实现林业和区域社会、经济的可持续发展，社会效益明显。

②通过森林修复项目的实施，使森林景观得到显著改善，还是教学实习、科学考察、科普教育、生态旅游的良好场所。

（3）项目实施的生态效益分析。

通过项目实施，促进林分更早郁闭，促进林分结构明显改善，林地肥力得以提高，林分生长质量得到改善，碳汇能力显著增加，更好发挥森林涵养水源、保持水土、调节气候的作用，森林生态功能进一步增强，降低自然灾害程度，推进生物多样性保护和合理开发利用野生动植物资源，对国有林场乃至全县生态环境建设具有重要意义。

（4）项目实施的可持续影响分析。

通过项目实施，对中幼林进行科学的抚育，林内卫生得到改善，林分更加健康，提高林地利用率，森林生态功能进一步增强，森林生态系统更加稳定，进行森林抚育对森林可持续经营具有重要意义，所以该项目具有广阔的可持续性发展前景。

3.满意度指标完成情况分析。

森林生态功能进一步增强，森林生态系统更加稳定，林区职工和周边群众满意度达95%。

福建省明溪国有林场

2025年3月28日