明溪县2024年中央财政

林业草原生态恢复保护资金绩效自评报告

为加强中央财政林业专项资金管理，提高资金使用效益，根据《福建省林业局关于开展2024年度中央财政林业专项资金绩效自评工作的通知》要求，我局认真组织对2024年度中央财政林业草原生态恢复保护资金绩效开展自评，现将有关自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

一是2024年中央财政预算下达林业草原生态恢复资金2313.33万元，其中：国家级自然保护区补助144万元，国有林场森林修复和运转158万元（其中2025年初下达22万元），非国有林生态保护补偿1472.09万元（2025年初下达），国有林保护修复补助539.24万元。二是2024年省级财政预算下达林业草原生态恢复资金699.44万元，其中：非国有林生态保护补偿517.78万元，国有林保护修复补助181.66万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析

截至2025年3月31日，一是2014年中央财政林业草原生态恢复资金到位2313.33万元，到位率100%，其中：国家级自然保护区补助144万元，国有林场森林修复和保运转158万元，非国有林生态保护补偿1472.09万元，国有林保护修复补助539.24万元。二是2024年省级财政预算下达林业草原生态恢复资金699.44万元，到位率100%，其中：非国有林生态保护补偿517.78万元，国有林保护修复补助181.66万元。

2.资金执行情况分析

截至2025年3月31日，一是林业草原生态保护恢复资金支出1908.37万元，支出率82%，其中：国家级自然保护区补助支出75.46万元，支出率52%；国有林场森林修复和运转支出136万元，支出率86%；非国有林生态保护补偿支出1159.19万元，支出率79%；国有林保护修复补助537.72万元；支出率100%。二是2024年省级财政预算下达林业草原生态恢复资金支出699.44万元，支出率100%，其中：非国有林生态保护补偿支出517.78万元，国有林保护修复补助支出181.66万元。

（二）资金管理情况分析

按照中央财政林业专项资金管理的有关规定，对补助资金实行专款专用，严格按计划执行，未随意变更投资计划，项目资金做到单独核算和专款专用，未出现挤占挪用、改变投向、滞留欠款等现象。在项目实施完成后，及时进行验收，验收合格后及时拨付资金。严格执行各项财经制度、林业资金管理办法。项目管理单位和建设单位的资金使用情况接受上级林业主管部门、审计、财政部门的监督和审计检查，没有发生违法、违规情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

完成年初下达的国家级自然保护区能力提升项目1个。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我县完成国家级自然保护区能力提升项目数量1个；国有林管护面积31.2357万亩（其中国家级生态公益林12.4749万亩；国有天然商品林面积18.7608万亩）；非国有林生态补偿面积83.029万亩，其中：国家级公益林面积35.5573万亩，已落实管理护责任的天然商品林47.4717万亩；森林修复森林可持续经营面积0.1165万亩。

（2）质量指标。天然林资源森林蓄积量持续增长，森林资源管护责任落实率100%，森林保护修复补助兑现率100%。

（3）时效指标。完成国家级自然保护区能力提升当期任务完成率90%，非国有林生态保护补偿当期任务完成率100%。

（4）成本指标。按照上级下达的非国有林生态保护补偿标准16元/亩，给予补偿。

2.效益指标完成情况分析。

（1）生态效益指标。生态系统和生物多样性得到有效保护并持续加强，森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥明显。

（2）社会效益指标。国家级自然保护区保护和管理能力明显提升

（3）可持续影响指标。国有林区（林场）社会稳定， 持续发挥森林资源生态作用逐步提升。

（4）满意度指标。2024年度我县林区职工、周边群众满意度指标实际完成85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

各项目自评均按相关的实施方案标准进行自评，结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题与建议加以综合分析，强化项目绩效评价结果的应用，评价结果优秀且绩效突出的，在安排项目资金时给予充分保障。

各项目的实施均有对外公布项目政策、补贴对象、补贴标准、规划范围、作业要求等情况和相关信息，接受社会公众监督，并及时兑现各项中央财政等林业专项资金。

五、其他需要说明的问题

无

明溪县林业局

2025年4月3日