|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属组别 | 施工标段 | 里程桩号 | 长度（km） | 主要工程内容或工程量 | 施工工期 |
| 1 | 1 | K0+938-K2+508.096 | 1.57 | 路线长度1.57公里；  路基挖方数量2521立方米；  路基填方数量1016立方米；  排水工程195.32立方米；  防护工程516.3立方米；  路面7833.4平方米；  桥梁5座；涵洞1道；  具体以施工图纸为准。 | 120日历天 |

**明溪县瀚仙镇Y034连厝村至81厂公路改建施工标段**