附件

明溪县北部新区路网及综合管网建设项目概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概 算 （万 元 ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分：工程费用 | 6273.24 | 74.14 | 206.57 | 0.00 | 6553.94 |
| 1 | 雨水工程 | 513.12 |  |  |  | 513.12 |
| 2 | 污水工程 | 244.37 |  |  |  | 244.37 |
| 3 | 给水工程 | 155.58 | 72 | 66.68 |  | 294.26 |
| 4 | 电力工程 | 479.44 |  |  |  | 479.44 |
| 5 | 通信工程 | 175.86 |  |  |  | 175.86 |
| 6 | 路灯工程 | 116.59 |  | 77.73 |  | 194.32 |
| 7 | 基础土方及支护 | 1300.57 |  |  |  | 1300.57 |
| 8 | 道路工程 | 1850.35 |  |  |  | 1850.35 |
| 9 | 岩土工程 | 1158.53 |  |  |  | 1158.53 |
| 10 | 交通工程 | 145.04 | 2.14 | 62.16 |  | 209.35 |
| 11 | 绿化种植 | 133.77 |  |  |  | 133.77 |
| 二 | 第二部分：工程建设其他费用 |  |  |  |  | 1005.80 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 98.65 |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  |  | 106.39 |
| 3 | 建设项目前期工作咨询费（含工可、概念性方案编制费） |  |  |  |  | 37.72 |
| 4 | 地形图测量费 |  |  |  |  | 12.00 |
| 5 | 工程勘察费 |  |  |  |  | 52.43 |
| 6 | 工程设计费 |  |  |  |  | 92.00 |
| 7 | 工程量清单及预算编制费 |  |  |  |  | 20.53 |
| 8 | 概（预、结）算审核费 |  |  |  |  | 22.28 |
| 9 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  |  | 7.31 |
| 10 | 水土保持咨询服务费 |  |  |  |  | 36.84 |
| 11 | 施工监测费 |  |  |  |  | 8.00 |
| 12 | 施工现场远程视频监控费 |  |  |  |  | 12.00 |
| 13 | 社会稳定风险评估费 |  |  |  |  | 6.00 |
| 14 | 节能专篇编制与评估费 |  |  |  |  | 7.54 |
| 15 | 地质灾害评估报告费 |  |  |  |  | 9.66 |
| 16 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  |  | 65.54 |
| 17 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  |  | 6.55 |
| 18 | 工程保险费 |  |  |  |  | 19.66 |
| 19 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 16.56 |
| 20 | 施工图设计审查费 |  |  |  |  | 10.67 |
| 21 | 建设工程交易服务费 |  |  |  |  | 1.10 |
| 22 | 工程款支付担保费 |  |  |  |  | 327.70 |
| 23 | 节地评价报告编制费 |  |  |  |  | 8.63 |
| 24 | 取土临时用地及复垦费 |  |  |  |  | 20.03 |
| 三 | 第三部分：基本预备费 |  |  |  |  | 226.79 |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  |  | 320 |
| 五 | 合计 |  |  |  |  | 8106.53 |