附件

明溪县工业集中区危化停车场项目概算表

| 工程或费用名称 | 概 算 （万 元 ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合 计 |
| 第一部分：工程费用 | 2114.06 | 87.73 | 281.80 |  | 2483.59 |
| 墙体边坡支护及挡墙工程 | 347.72 |  |  |  | 347.72 |
| 土石方工程 | 338.44 |  |  |  | 338.44 |
| 管理用房 | 266.93 | 15.43 | 81.75 |  | 364.11 |
| 门卫 | 10.60 | 5.52 | 18.10 |  | 34.22 |
| 室外总平工程（含道路） | 1150.37 | 15.46 | 169.26 |  | 1335.09 |
| 公用工程 |  | 51.32 | 12.69 |  | 64.01 |
| 第二部分：工程建设其他费用 |  |  |  | 363.16 | 363.16 |
| 建设用地费 |  |  |  | 74.74 | 74.74 |
| 建设单位管理费 |  |  |  | 42.25 | 42.25 |
| 建设工程监理费 |  |  |  | 52.56 | 52.56 |
| 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 9.38 | 9.38 |
| 建设项目前期工程咨询费 |  |  |  | 9.60 | 9.60 |
| 第三方检测费 |  |  |  | 12.42 | 12.42 |
| 勘察费 |  |  |  | 19.87 | 19.87 |
| 设计费 |  |  |  | 69.61 | 69.61 |
| 竣工图编制费 |  |  |  | 5.57 | 5.57 |
| 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 3.84 | 3.84 |
| 劳动安全卫生评价费 |  |  |  | 2.48 | 2.48 |
| 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 24.84 | 24.84 |
| 工程保险费 |  |  |  | 14.90 | 14.90 |
| 招标代理服务费 |  |  |  | 9.79 | 9.79 |
| 施工图设计审查费 |  |  |  | 2.79 | 2.79 |
| 工程支付担保费 |  |  |  | 5.22 | 5.22 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  | 2.29 | 2.29 |
| 地质灾害危险性评估费 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 第三部分：基本预备费 |  |  |  | 83.16 | 83.16 |
| 合计 | 2114.06 | 87.73 | 281.80 | 446.32 | 2929.91 |

抄送:县政府办，县住建局、自然资源局、生态环境局、财政局、审计局、经济开发区管委会。

明溪县发展和改革局      　　　　           2023年9月7日印发